Модел

У Г О В О Р

Уговорне стране:

- Музеј Николе Тесле, Крунска 51, Београд, МБ: 07010001, ПИБ: 100293019, кога заступа директор Ивона Јевтић (у даљем тексту: Корисник услуга) и

- _________________________________ ПИБ ______________ МБ ________________, ул. _____________________, кога заступа овлашћено лице _____________________ (у даљем тексту: Давалац услуга)

ПРЕДМЕТ:  Израда реплика 7 Теслиних проналазака из области енергетике и струја високог напона и фреквенције

У случају да Давалац услуга ангажује подизвођача:

Давалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу: "________________________________" из __________________________, ул. __________________________број_____,ПИБ___________________,МБ________________________,"________________________________________"из__________________________, ул._____________________број_______,ПИБ___________________,МБ________________________, Давалац услуга ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:______________________________________________________________________ (по предмету или у количини), у вредности од ___________ или проценту од_____%,_________________________________________________________(по предмету или у количини), у вредности од ______________ или проценту од _____%. Подизвођач захтева/не захтева да му Давалац услуга непосредно плаћа доспела потраживања за део уговора који је он извршио.

Уговорене стране сагласно констатују:

- да је Корисник услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 91/19 и 92/23), спровео јавну набавку чији је предмет набавка услуга – Израда реплика 7 Теслиних проналазака из области енергетике и струја високог напона и фреквенције, ЈН 02/2025;

- да је Давалац услуга доставио понуду број  __________од_______________2025. године, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део (попуњава понуђач)

- да је Корисник услуга у складу са Законом донео одлуку о избору најповољније понуде брoj ____________oд ______________2025. године (попуњава наручилац);

- да се овим уговором регулишу међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна;

- да су понуда понуђача, образац структуре цене и техничка спецификација саставни део овог уговора.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора - Израда реплика 7 Теслиних проналазака из области енергетике и струја високог напона и фреквенције (у даљем тексту: експонати), у свему према усвојенoj понуди бр. ________ од ____.____.2025. годинe, опису и спецификацији, обрасцу структуре цене, које чине саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда).

Давалац услуга се обавезује да експонате из става 1. овог члана испоручи Кориснику услуга, преда упутство за руковање и обучи за руковање експонатима запосленог/е које Корисник услуга одреди.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да израда експоната подразумева израду:

- Индукционог мотора-  поклоњен лорду Аертону

- Ротационог генератора вф струја 2

- Електричниог осцилатор а

- Електротерапеутског инструмента

- Електричног осцилатора

- Електричног осцилатора

- Пријемника електромагнетних таласа

у свему у складу са описом и спецификацијом из конкурсне документације.

Члан 3.

Рок за израду експоната је најкасније180 дана од дана закључења уговора.

Израда експоната ће се одвијати у две фазе и то у следећим роковима и на следећи начин:

- Фаза 1 – израда експоната под редним бројем 1-3) из члана 2. став 1, у року од најкасније 90 дана од дана закључења уговора, након чега ће представници обе уговорне стране потписати Записник о пријему Фазе 1. Уколико има недостатака, представник Корисника услуга се обавезује да у року од три дана сачини Рекламациони записник, у којем ће навести недостатке. Давалац услуга се обавезује да у року од три дана од дана пријема Рекламационог записника, отклони недостатке, након чега ће се потписати Коначни записник о пријему Фазе 1.

- Фаза 2 - израда експоната под редним бројем 4-7) из члана 2. став 1, у року од најкасније 90 дана од дана потписивања Записника о пријему Фазе 1 (Коначног записника о пријему Фазе 1).

Након реализације Фазе 2, потписаће се Записник о пријему Фазе 2. Уколико има недостатака, представник Корисника услуга се обавезује да у року од три дана сачини Рекламациони записник, у којем ће навести недостатке. Давалац услуга се обавезује да у року од три дана од дана пријема Рекламационог записника, отклони недостатке, након чега ће се потписати Коначни записник о пријему Фазе 2, који ће се сматрати и коначним записником о реализацији уговора.

Давалац услуга се обавезује да израђене експонате достави на адресу Магацин Музеја Николе Тесле, Зрењанински пут 103 б, Београд.

Члан 3.

Корисник услуга се обавезује да Даваоцу услуга плати укупну цену у износу од ____________________ динара без пдв, односно ________________динара са пдв.

Плаћање ће се вршити у две рате и то:

- Прва рата након потписивања Записника о пријему Фазе 1 (Коначног записника о пријему Фазе 1), у износу од 45% од укупне цене, тј. износ од ____________________ динара без пдв, односно ________________динара са пдв, а најкасније у року од 45 дана од дана регистровања е фактуре и потписивања записника из ове тачке.

- Друга рата након потписивања Записника о пријему Фазе 2 (Коначног записника о пријему Фазе 2), у износу од преосталих 55% од укупне цене, тј. износ од ____________________ динара без пдв, односно ________________динара са пдв, а најкасније у року од 45 дана од дана регистровања е фактуре и потписивања записника из ове тачке.

Корисник услуга има право да, у случају немогућности плаћања у периоду који је описан у овом члану, а из разлога који не зависе од воље Корисника услуга (као што је привремена обустава плаћања иницирана  од Управе за трезор због проблема са ликвидношћу буџета и сл.), обавезу из овог Уговора извршити након престанка објективних околности.

Члан 3а.

У случају ангажовања подизвођача, Наручилац непосредно плаћа/не плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио (зависно од тога шта је понуђач заокружио у обрасцу понуде).

У случају да подизвођач за део уговора који је он извршио, захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно, Наручилац је дужан да непосредно плаћа доспела потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио.

Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио, Наручилац је дужан да након плаћања Продавцу са којим је закључио уговор затражи да му у року од 60 (шездесет) дана достави доказ и Изјаву подизвођача да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања. Уколико Извршилац са којим је закључио уговор у напред наведеном року не достави доказ и Изјаву подизвођача, Наручилац је дужан да достави Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.

Члан 4.

Давалац услуга се обавезује да Кориснику услуга, у року од 5 дана од дана закључења Уговора, достави:

- за испуњење уговорне обавезе: Оригинал бланко меницу са клаузулом ''без протеста'', са копијом депо картона копијом ОП обрасца и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и оригиналним овлашћењем за попуну менице, потписаним оригиналним потписом лица која су потписала меницу, насловљеним на Музеј Николе Тесле, за испуњење уговорне обавезе у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности _______ (минимум 30) дана дужим од уговореног рока за израду експоната (који не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора).

Давалац услуга се обавезује да Кориснику услуга, након потписивања Записника о пријему Фазе 2 (Коначног записника о пријему Фазе 2),  достави:

- за отклањање недостатака у гарантном року: Оригинал бланко менице, са клаузулом ''без протеста'', са копијом депо картона, копијом ОП обрасца и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и оригинал меничним овлашћењем за попуну менице, потписаним оригиналним потписом лица која су потписала меницу, насловљеним на Музеј Николе Тесле, за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности минимум 5 дана дужим од уговореног гарантног рока (гарантни рок је минимум 12 месеци).

Члан 5

Гарантни рок за експонате износи ______ месеци (минимум 12) од дана потписивања Записника о пријему Фазе 2 (Коначног записника о пријему Фазе 2).

Гаранција обухвата техничку исправност експоната и његову функционалност у току гарантног периода. У гарантном периоду Давалац услуга обезбеђује отклањање недостатака и замену делова о свом трошку, уколико је руковање било у складу са упутством за руковање.

Гаранција се не односи на додатну опрему експоната (која није била предмет набавке) као што су постаменти, прекидачи за аутоматско пуштање у рад, батерије и тд.

Гаранција такође не важи у случајевима нестручног руковања и неадекватног одржавања.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се на сва питања која нису посебно регулисана овим уговорим примењује Закон о облигационим односима и други важећи прописи из ове области.

Члан 7.

Све евентуалне спорове које настану у вези овог уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико се спор не може решити споразумно, сагласне су да ће исти решавати пред Привредним судом у Београду.

Члан 8.

Овај уговор сачињен је у четири истоветних примерака, од којих по два за сваку уговорну страну.

Давалац услуга	  				                   Корисник услуга

М.П.

________________________                                                         ________________________