ОПИС И  ТЕХНИЧКЕ  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови на бушењу jeдне термалне бушотине у Институт за рехабилитацију орг. Део „Селтерс“ Младеновац ул. Краља Петра I 333-335    референтни број набавке  ЈН  12/24.

Главна CPV ознака: 45255110-3 Грађевински радови на бушотинама; 45000000 –

Грађевински радови
2. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова на бушењу истражне бушотине БС 3
3. Партије: Предметна јавна  набавка није обликована по партијама.  
4. Средства за ову јавну набавку  обезбеђена су у Финансијском плану за 2024., јавна набавка је предвиђена  у Плану јавних набавки за 2024. годину.
7. Место извршења радова: Институт за рехабилитацију, орг. део

„Селтерс“ Младеновац, ул. Краља Петра I 333-335;.
-
  8.Рок за извођење радова:  најдуже 120  календарских дана почев од дана увођења у  посао.

9. Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 36 месеци за изведене радова, а за уграђену опрему према декларацији произвођача. Гарантни рок  тече од дана примопредаје радова Наручиоцу.

У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све уочене неправилности.
10. Начин, рок и услови плаћања
По испостављеним  овереним ситуацијама, у року 45 дана, од дана пријема исправних  и од стране Надзорног органа оверених привремених ситуација и/или окончане ситуације, које су сачињене на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из прихваћене понуде.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

11. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

12. Обилазак локације
Понуђач може да изврши обилазак локације за извођење радова. Обилазак локације за извођење радова Понуђач може извршити по претходној писменој најаву кроз портал јавних набавки / имејлом, најкасније један дан пре обиласка.О извршеном обиласку локације за извођење радова сачињава Потврда Наручиоца о обиласку локације.

13. Средства финансијског обезбеђења
13.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

13.1.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити: неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора, са роком важности до истека важности понуде, у износу од  3% од вредности понуде без ПДВ-а, којом се банка обавезује  да ће Наручиоцу исплатити наведени износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи:

-  да је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца;

-да понуђач није доставио доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 91/19, 92/23);

-  да је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, неосновано одбио да закључи  уговор, сходно условима из понуде;

- да  понуђач , коме је додељен уговор, није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, у складу са захтевима из конкурсне документације.
Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном (неприхватљивом за Наручиоца) уколико не садржи све претходно наведене елементе.
Изабраном понуђачу банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, и то у року од три дана након достављања банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза.

13.1.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза, да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова који су предмет ове јавне набавке, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, у висини 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.
13.1.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, да ће у случају да понуђач закључи уговор о извођењу радова који су предмет ове јавне набавке , у року од 7 (седам) дана од  дана примопредаје радова издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 10% укупне вредности уговора, са роком важења  5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

13.2. Изабрани понуђач је дужан да, по закључењу уговора, достави:
13.2.1. Банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, у корист Наручиоца, најкасније 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив без права приговора - у износу од 10% од укупне уговорене вредности радова (без ПДВ-а),  са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза мора бити продужена у случају оправданог продужења рока за завршетак радова који су предмет јавне набавке (уговора о јавној набавци), и то за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење уговорних обавеза.
Банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза Наручилац ће вратити Извођачу радова након истека њене важности.
Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и у случају када се стекну услови за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца.

13.2.3. Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца, у року од 7 (седам) дана од дана  потписивања записника о примопредаји изведених радова, са клаузулама: неопозива, безусловна и наплатива на први позив без права приговора - у износу од 10% од укупне уговорене вредности радова (без ПДВ-а),  са роком важности 5 дана дужим од истека гарантног рока.
Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију уколико Извођач радова у току трајања гарантног рока не отклони утврђене недостатке на изведеним радовима.
Банкарску гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року Наручилац ће вратити Извођачу радова након истека њене важности.
14. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Техничке спецификације радова описане у обрасцу спецификације са структуром цене.
