Извођење радова на санацији друмско пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 0003/24

(CPV: 45221110)

Предмет уговора је извођење радова на санацији друмско пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС и то на КП бр. 1/1 и 6405/1 обе КО Крагујевац 2 и на КП 10211, 15256/8, 10210/3 и 10051/1 све КО Крагујевац 3, а све према техничком опису из техничке документације и предмеру радова, усвојеном понудом Извођача радова .

Обрачун за изведене радове врши се по јединици мере. Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена у периоду трајања уговора.

Извођач радова се обавезује да све уговорене обавезе изврши у укупном року од максимално 9  календарских месеци, рачунајући од дана увођења Извођача у посао. Увођење Извођача у посао се обавља након достављања банкарске гаранције и потребних полиса осигурања, а које се достављају најкасније  у року од 7 дана од дана закључивања Уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору вршити сразмерно изведеним радовима и то у року максимално до 45 дана од дана достављања привремене (месечне) ситуације и окончане ситуације, које морају бити оверене од стране надзорног органа.

Услов за оверу окончане ситуације је  извршена примопредаја изведених радова.

Гарантни рок за стабилност и сигурност објекта је 2 године од дана примопредаје изведених радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

### ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ  наручиоца

###### НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):

###### ________

###### СЕДИШТЕ: 		________         АДРЕСА:    		  _______ ТЕЛЕФОН: _________________

###### МАТИЧНИ БР: ______________

###### ПИБ: _____________

Особа за контакт: ____________________________тел.____________________

Наручилац

издаје

###### ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

(уписати назив и седиште понуђача)

у последњих пет година, рачунајући пре истека рока за подношење понуда, реализовао најмање два уговора који се односе на извођење радова на рехабилитацији моста или реконструкцији моста или санацији моста или адаптацији моста или изградњи моста или доградњи моста или поправци моста, где је сваки појединачни уговор минималне уговорене вредности у износу од 20.000.000,00 динара без пдв-а

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(уписати назив, врсту радова и износ по уговору без ПДВ-а)

по Уговору број .................. од ......................... године.

Потврда се издаје на захтев понуђача

ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци број 0003/24 и у друге сврхе се не може користити.

Напомена: Радови су извршени комплетно, квалитетно и у уговореном року.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У .............................

Законски заступник

М.П.		                  Наручиоца

______________________

Образац копирати у потребном броју примерака

# В) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујемо да смо дана __.__.2024. године обишли ________________________________ (навести локацију) који је предмет јавне набавке у отвореном поступку - Извођење радова на санацији друмско пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди бр. ______________ од __.__.2024.године.

|  |  |  | НАЗИВ ПОНУЂАЧА чији је представник извршио посету предметеној локацији: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |
|  |  |  | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА |
|  |  |  | (бр. личне карте издате од СУП-а) |
| датум: |  | М.П. |  |
| место: |  |  | ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА којим потврђује да је извршен обилазак објекта |

Напомена: У случају да посету и обилазак објекта изврши овлашћено лице Понуђача, потребно је да приложи пуномоћје дато од стране одговорног лица  приликом обиласка објекта .