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I. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
	ПРОЈЕКТОВАЊЕ
	

	1
	ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
	

	2
	ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
	

	3
	ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
	



	ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ УГОВОРЕНИХ РАДОВА
	



НАПОМЕНА: цена које се уносе су без ПДВ-а

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА А1 (Е-75) БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА СА С. МАКЕДОНИЈОМ, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ, ПЕТЉА „ВРАЊСКА БАЊА“

	1
	ПРОЈЕКТОВАЊЕ:
	

	2
	ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ УГОВОРЕНИХ РАДОВА:
	



	УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА:
	

	ПДВ
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	



Напомена

1. Образац структуре цене за израду пројектно техничке документације и извођење радова на изградњи петље „Врањска Бања“ треба тумачити заједно са Упутствима за понуђаче, Општим и Посебним условима уговора, Техничким спецификацијама, постојећим стањем објеката на терену, и другим деловима Конкурсне документације.
2. Сматра се да је Добављач проучио све захтеве Наручиоца дате у Конкурсној документацији, садржај Идејног пројекта, да је упознат са условима на терену, те да је упознат са условима пословања у земљи и условима на тржишту.
3. Добављач се обавезује да према захтевима Наручиоца  изради потребну пројектно техничку документацију  и изведе све радове на локацијама описаној у конкурсној документацији.
4. Понуђени износ укључују све трошкове ангажовања  машина и радне снаге, контроле  материјала, одржавања и осигурања; добит, таксе и  царине, заједно са општим и појединачним ризиком као и све друге обавезе које су потребне за реализацију Уговора .Цене дате у овом Обрасцу структуре цене обухватају, између осталог, следеће : 
· трошкове радне снаге, коришћених материјала и Добављачеве опреме;
· трошкове локације за Добављачеве објекте, постројења, складишта, паркинге, канцеларије, итд;
· трошкове смештаја радника, превоза до и од градилишта, допуста ради путовања радника кући;
· трошкове транспорта материјала и опреме Добављача до градилишта;
· све таксе и путне трошкове везано за вађење, припрему или превоз материјала;
· трошкове могућег изнајмљивања машина, опреме и возила;
· трошкове истовара, претовара, складиштења, чувања, локалног испоручивања материјала до места коришћења, опреме и постројења Добављача;
· евентуално пресељење Добављачевог градилишта;
· заштита радова од вода било ког порекла;
· трошкове атеста за сва испитивања и узорке;
· трошкове за снабдевање водом код земљаних и асфалтних радова по сувом времену ради постизања оптималног садржаја влаге или посипање водом приступних путева ради одвијања саобраћаја;
· трошкове ради сушења код земљаних радова ради умањења садржаја влаге на оптимални ниво и поново сабијање;
· трошкове вађења узорака и испитивања и поновног тестирања када је потребно, као и потврде о контроли;
· трошкове израде детаљних цртежа и пројекта изведеног објекта;
· порези, царине, дажбине и било које таксе везане за извршење радова сходно одредбама Уговора;
· трошкове Гаранције за добро извршење посла и свих других гаранција предвиђених Уговором;
· трошкове осигурања: за раднике (укључујући здравствено осигурање), за постројења, објекте и трећа лица сходно одговарајућим одредбама Уговора;
· трошкове електричне енергије, снабдевања водом, грејања, гаса, телефонских линије, коришћење интернет услуга током радова, и сл;
· трошкове одвожења отпада на депонију, трошкове услуге депоније, односно трошкове везане за обезбеђење и одржавање властите депоније;
· трошкове изградње и одржавања привремених објеката (залиха, радионица, смештаја за раднике, канцеларије Добављача, стручног надзора, Наручиоца, и др.) које су неопходне за неометано извођење уговорених радова;
· трошкове полагања и одржавања свих привремених инсталација на градилишту, потребних за извођење радова;
· цену ограде градилишта, ако је то потрбно;
· трошкове набавке и постављања ознаке градилишта у сагласности са законима Републике Србије;
· трошкове услова рада Стручног надзора, у мери предвиђеној уговором;
· трошкове привременог депоновања основних материјала;
· трошкове сервисних путева, контроле саобраћаја и одржавања сервисних путева;
· трошкове чишћења градилишта на завршетку;
· трошкове имплементације плана заштите животне средине;
· трошкове припреме и имплементације плана одвијања саобраћаја (Добављач треба да припреми и презентује план одвијања саобраћаја одговарајућим службама на одобрење) 
· одржавање путне сигнализације у зони радова и у периоду који није означен као радно време;
· одржавање коловоза и трупа пута у зони извођења радова;
· друге трошкове који произилазе из уговора;
· друге директне и индиректне трошкове за потпун завршетак, одржавање у току периода извођења радова;
· геодетске радове  и ако они нису посебно наведени 
· и све друге радове и трошкове који настану при извршењу уговорених радова
5. Основа за плаћање ће бити укупан извршен рад по уговору, укључујући сво пројектовање, извођење грађевинских и других радова, као и све друге активности захтеване уговором и потврђене и верификоване од стране  Техничке контроле, Стручног надзора и Комисије за технички преглед изведених радова. Основ за привремена плаћања је детаљно описан у тачки 1.27 техничких спецификација
6. Добављач има право на привремена плаћања за време извођења радова на начин описан у Општим и Посебним условима уговора и правилима описаним у тачки 1.27 техничких услова уговора. Право на привремена плаћања Добављач стиче под условом да је обим и квалитет извршене позиције за пројектовање односно радове  верификован од стране Техничке контроле односно Стручног надзора.
7. Понуђач ће у Обрасцу структуре цена уписати цену коју нуди за извршење сваке појединачне позиције за пројектовање и укупну цену за радове за изградњу. Уколико Понуђач није унео цену за сваку позицију, сматраће се да су активности за које није уписана цена покривене осталим ценама у Спецификацији  цене.
8. Понуђена цена за пројектовање састављена је од цена за појединачне пројекте и обухвата:
1	Израда пројекта за грађевинску дозволу
2.	Израда пројекта за извођење
3.	Израда пројекта изведеног објекта 
4.	Израда појединачних цртежи и детаља, израда свих потребних извода и израда остале пројектно техничке документације потребне за добијање локацијских услова,грађевинске дозволе,пријаве радова и употребне дозволе и других неопходних дозвола и сагласности од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења (као дозвола за регулисање саобаћаја, сагласност железнице и сл.).
У цену укључити све трошкове који могу настати при изради пројекта и у вези са њим, укључујући материјал, опрему, радну снагу, софтвере, геодетске и истражне радове, сагласности, трошкове режије на градилишту и ван њега, као и трошкове осигурања радног простора, регулисања саобраћаја и друге активности неопходне за извршење уговора.
9. Добављач је дужан да уради и другу техничку документацију потребну за извођење радова и извршење уговора, без обзира да ли је наведена у Обрасцу структуре цена и/или техничким спецификацијама. Израда ове документације се неће посебно плаћати, већ се сматра да је укључена у укупну уговорну цену.
10. Понуђене цене за радове су засноване на систему „кључ у руке“, тј. Извођачу ће се платити понуђена цена за све извршене радове и услуге.
