страна 9 од 10
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЈЕ


Информације у вези са предметном набавком могу се добити сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-617, Одељење за јавне набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.
Заинтересована лица могу извршити увид у постојећу пројектно – техничку документацију. Документа се налазе на нашем серверу и линк за њихово преузимање је https://gofile.me/64AxJ/NRkDPF2YL.
Рок за завршетак комплетних радова на АУТОПУТ А1 (Е-75), БЕОГРАД – НИШ – ПЕТЉА "БАТОЧИНА" Израда пројектно – техничке документације и извођење радова на реконструкцији и изградњи уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац – Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“  не може бити дужи од 31. октобра 2026. године.
Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу не може бити дужи од 120 календарских дана од закључења Уговора.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 10% од уговорене вредности радова (без ПДВ-а).

Образац 1:	Предложено особље за пројектовање и изградњу
Понуђач треба да доставе имена квалификованог особља које испуњава захтеве за сваку од позиција које су наведене у вези тражених техничких и стручних капацитет (чл. 117. ЗЈН). 
	1.
	Назив позиције
РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА 
(обавезна лична лиценца 410 или 412 или 415 или ГИ 04-03.1)

	
	Име и презиме

	2.
	Назив позиције
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ 
(обавезна лична лиценца 300 или 310 или 312 или 315 или АП02 или ГП 04-01 или ГП 04-04 или ГП 04-03)

	
	Име и презиме

	3.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОЈЕКТА ПУТА 
(обавезна лична лиценца 315 или  ГП 04-03)

	
	Име и презиме

	4.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА 
(обавезна лична лиценца, 310 или  ГП 04-01 )

	
	Име и презиме

	5.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ПУТА (обавезна лична лиценца, 370 или СП 07-01)

	
	Име и презиме

	6.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА 
(обавезна лична лиценца, 313 или 314 или ГП 04-02)

	
	Име и презиме

	7.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
(обавезна лична лиценца, 350 или ЕП 05-01)

	
	Име и презиме

	8.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
(обавезна лична лиценца, 330 или 336 или МП 06-01)

	
	Име и презиме

	9.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ УРЕЂЕЊА ПУТНОГ ПОЈАСА 
(обавезна лична лиценца, 300 или 373 или АП 02 или ПаП 03)

	
	Име и презиме

	10.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
(обавезна лична лиценца, 353 или ЕП 05-03)

	
	Име и презиме

	11.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 
(обавезна лична лиценца, 372 или ГеП 08-01)

	
	Име и презиме

	12.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА САОБРАЋАЈНИЦА 
(обавезна лична лиценца, 415 или 412 и 418 или ГИ 04-03.1)

	
	Име и презиме

	13.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
(обавезна лична лиценца, 410 или ГИ 04-01.1)

	
	Име и презиме

	13.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ ЗА САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ ПУТА (обавезна лична лиценца 470 или СИ 07-01.1)

	
	Име и презиме

	14.
	ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА 
(обавезна лична лиценца 413 или 414 или ГИ 04—02.1)

	
	Име и презиме

	15.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (обавезна лична лиценца 450 или ЕИ 05-01.1)

	
	Име и презиме

	16.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА (обавезна лична лиценца 453 или ЕИ 05-03.1)

	
	Име и презиме

	17.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
(обавезна лична лиценца 430 или 436 или МИ 06-01.)

	
	Име и презиме

	18.
	Назив позиције
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 
(обавезна лична лиценца 471 или ГеИ 08-01.1)

	
	Име и презиме






Образац бр. 2


СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ
за извођење геодетских радова, земљаних радова, бетонских и монтерских радова, асфалтних радова и електро радова

	Ред.
бр.
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања

	1.
	Асфалтна база капацитета мин. 100 t/h
	1 јединица
	
	

	2.
	Фабрика бетона минималног капацитета 20m3/h
	2 јединице
	
	

	3.
	Финишер
	2 јединице
	
	

	4.
	Асфалтни челични тандем ваљака мин. 7t
	2 јединице
	
	

	5.
	Асфалтни челични тандем ваљака мин. 9t
	2 јединице
	
	

	6.
	Асфалтни пнеуматски ваљци мин. 14t
	2 јединице
	
	

	7.
	Вибро јеж
	2 јединице
	
	

	8.
	Багер мин. 1,5 m3
	2 јединице
	
	

	9.
	Камиони кипери мин. 20t
	15 јединица
	
	

	10.
	Булдозер 110 KW
	2 јединице
	
	

	11.
	Моторни грејдер 110 KW
	2 јединице
	
	

	12.
	Вибро – ваљци мин. 10t
	2
јединице
	
	

	13.
	Аутомиксер
	5 јединица
	
	

	14.
	Пумпа за бетон
	2
јединице
	
	

	15.
	Аутодизалица
	2
јединице
	
	

	16.
	Утоваривач
	3 јединице
	
	






ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

_____________________________________ 
                   Назив наручиоца 

_____________________________________ 
                       Адреса 

Овим потврђујемо да је понуђач

____________________________________________________ 
 
из _______________________________,

______________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; в) овлашћени члан)

за потребе Наручиоца

 _____________________________________________________________ , 

[bookmark: _GoBack]квалитетно и у уговореном року извео радове: на изградњи или реконструкцији или рехабилитацији или одржавању путева и објеката на државним путевима I реда / на изградњи или реконструкцији или санацији мостова

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(навести назив уговора и врсту радова)

у вредности од укупно ________________________________ динара без ПДВ-а, 
а на основу Уговора број  _________________ од _________________ године. 
чија је реализација окончана ___________ године. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: ___________ 


Потпис овлашћеног лица __________________________ 


М.П.

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.


Образац бр. 3

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА
 (изградња, реконструкција, рехабилитација и одржавањe путева и објеката 
на државним путевима I реда / изградњa или реконструкцијa или санацијa мостова)

	Редни бр.
	Назив уговора 
	Период важења Уговора 
	Наручилац
	Вредност
(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Збир вредности реализованих уговора: _____________________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Понуђач је обавезан да достави потврде (модел обрасца дат је у оквиру Конкурсне документације) наручилаца о реализованим уговорима који су напред наведени.










ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

(A) Организација градилишта
Понуђач представља податке о организацији градилишта у одговарајућој форми (текст, цртежи, скице и/или у другим формама) са довољно детаља да покаже локацију и просторну позицију канцеларија на градилишту, теренске лабораторије/лабораторија, постројења, простора за депоновање материјала, позајмишта, депоније и сл. узимајући у обзир све мере неопходне за обезбеђење заштите на раду за све запослене и друго особље на градилишту и усаглашеност са одговарајућом регулативом Републике Србије.
(B) Дефиниција методологије
Понуђач доставља општи приказ методологије рада како би показао разумевање Радова. Приказ мора садржати опис методологија које предлаже Понуђач за реализацију главних позиција радова и обухвата радне процедуре (технологију, редослед обављања посла и број локација са истовременом реализацијом радова), извори који се захтевају (приказивање броја, типа и капацитета свих постројења, опреме и радова који ће бити примењени уз добављаче материјала, идентификацију лица која ће вршити радове или део радова (извођач, партнер у заједничком улагању, подизвођач), процену ризика, мере контроле, заштитну опрему за особље, аранжмане за хитне случајеве и одговорност за мониторинг усаглашености и извештавање.
(C) Програм радова
Оквирни програм радова у прихватљивој форми који приказује редослед и временске оквире за главне активности на изградњи; периоде привремених радова; датуме за достављање захтева за одобрење Инжењеру (предлог детаљне технологије извођења радова; радни цртежи и др.); периоде мобилизације и демобилизације механизације, опреме и особља на градилишту; као и остале важне датуме и догађаје;
Понуђач наводи и планирано учешће подизвођача (у погледу активности које се подразумевају, временског плана итд.). Уколико понуђач наступа као група понуђача, члан групе који је носилац посла, доставља обједињене техничке податке (у погледу активности које се подразумевају, временског плана итд.)
(D) Токови готовине
План процењених токова новца (месечних прихода, трошкова и резултујућих новчаних токова) према понуђачевим ценама, укључујући повраћај гарантног депозита, али не укључујући задржани износ, бонусе, уговорне казне и порезе.
(E) Управљање саобраћајем и безбедност градилишта,
Предлог за управљање саобраћајем и безбедност градилишта, који јасно дефинише претходне знакове упозорења, контролу саобраћаја, одвајање зоне радова, обезбеђење и осветљење радова током ноћи, учесталост зона радова и предвиђање дужине саобраћајне колоне итд.,;
(F) Опис предлога Система управљања квалитетом;
(G) План испитивања материјала и изведених радова;
(H) Опис предложене опреме теренске лабораторије;
(I) План смањења негативних утицаја на животну средину
Предлог планова за праћење и умањење утицаја загађења (бука, прашина, емисија штетних гасова, отпади и др.), уређења позајмишта материјала и трајно и привремено одлагање отпадног и расутог материјала, као и вишкова материјала. Планови треба да обухвате опис мерних инструмената и начина њихове употребе;
(J) Приказ лиценцираних компјутерских програма који ће се користити за радове, укључујући оне за планирање и контролу трошкова.

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
 (меморандум банке)

Назив и седиште банке која издаје гаранцију:...........................................................
Датум:.......................................
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР.............................
Уговор бр............................................
Назив Уговора: 
АУТОПУТ А1 (Е-75), БЕОГРАД – НИШ – ПЕТЉА „БАТОЧИНА"
Израда пројектно – техничке документације и извођење радова на реконструкцији и изградњи уклапања брзе саобраћајнице IБ реда
Крагујевац – Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“


Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем тексту Корисник)
Oбзиром да се ________________________________________________________________ [уписати назив и адресу Понуђача] (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр. _________________________ [уписати број Уговора] од _____________________[уписати датум Уговора] изради проејктно-техничку документацију и изведе радове на реконструкцији и изградњи уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац – Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“ (у даљем тексту: Уговор) и обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави безусловну и наплативу на први позив Банкарску гаранцију издату од реномиране банке у износу који је тамо наведен као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза Извођача у складу са Уговором, и обзиром да смо ми пристали да Извођачу издамо такву Банкарску гаранцију:
Овим потврђујемо да смо Гарант и да према вама, у име Извођача, сносимо обавезу до укупног износа од [уписати износ Гаранције] [уписати износ словима], који је платив у врсти и односу валута у којима је платива Уговрена цена и обавезујемо се да по пријему вашег првог писаног позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису већи од [уписати износ гаранције], као што је горе наведено, без потребе да доказујете или дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему.
Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него што нама доставите такав позив.
Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.
Ова Гаранција је издата директно вама и није преносива.
Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до [уписати датум 60 дана након датума истека рока за извршење посла] (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и враћа се нама.
На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.
Потписи и печати овлашћених лица         ........................................................................



ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ
(меморандум банке)

Назив и седиште банке која издаје гаранцију:...........................................................
Датум:.......................................

ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА  У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 бр..........................................
Уговор бр........................................
Назив Уговора: 
АУТОПУТ А1 (Е-75), БЕОГРАД – НИШ – ПЕТЉА „БАТОЧИНА"
Израда пројектно – техничке документације и извођење радова на реконструкцији и изградњи уклапања брзе саобраћајнице IБ реда
Крагујевац – Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“


Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем тексту Корисник)
Oбзиром да се [уписати назив и адресу Извођача радова] (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр. [уписати број Уговора] од [уписати датум Уговора] изради проејктно-техничку документацију и изведе радове на реконструкцији и изградњи уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац – Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“ (у даљем тексту: Уговор) и обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави Банкарску гаранцију издату од реномиране банке на износ од 2,5% од вредности изведених радова (без ПДВ-а), која је утврђена Примопредајом радова и која је у Уговору наведена као средство обезбеђење за отклањање недостатака у Гарантном периоду, овим потврђујемо да смо ми Гарант и да према Вама, у име Извођача, сносимо обавезу до укупног износа од [уписати износ Гаранције] без ПДВ-а  [уписати износ словима] и обавезујемо се да по пријему вашег првог писменог позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису већи од  [уписати износ гаранције], без потребе да доказујете или дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему.
Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него што нама доставите такав позив.
Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или радова које треба тиме извести или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између Вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.
Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до  [уписати датум 28 дана дужи од Уговореног гарантног рока] (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и враћа се нама.
На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.
Банка Гарант:                                                    			  Датум и место издавања:
.................................................					..............................................



ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА
(меморандум банке)
Корисник гаранције: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
			   Булевар краља Александра 282, 11000 Београд
                                      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
	 
  ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР .................................
Уговор бр. ......................................
Назив Уговора: 
АУТОПУТ А1 (Е-75), БЕОГРАД – НИШ – ПЕТЉА „БАТОЧИНА"
Израда пројектно – техничке документације и извођење радова на реконструкцији и изградњи уклапања брзе саобраћајнице IБ реда
Крагујевац – Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“


Обавештени смо да је [уписати назив и адресу Понуђача] (у даљем тексту Понуђач) потисао Уговор о Изради пројектно техничке документације и извођењу радова на реконструкцији и изградњи уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац – Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“,  [уписати број Уговора] од [уписати датум закључења Уговора] (у даљем тексту Уговор), са вама и да је у складу са условима Уговора Понуђач у обавези да код Корисника депонује банкарску гаранцију за повраћај аванса – на први позив и то у износу од [уписати износ Гаранције, у висини суме идентичан авансу] [уписати износ словима].
На захтев Понуђача, ми [уписати назив и седиште банке] овим неопозиво преузимамо обавезу да Вам платимо било коју суму или суме које не прелазе укупни износ од [уписати износ Гаранције] [уписати износ словима]) након пријема вашег првог писаног захтева праћеног писаном изјавом у којој се наводи да је Понуђач прекршио своју обавезу (обавезе) према Уговору, јер је употребио аванс за намену која не представља трошкове мобилизације везане за радове, или није оправдао примљени аванс у року и на начин утврђен Уговором, или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен уговором.
Услов за било какво потраживање и плаћање према овој гаранцији је да наведени аванс буде примљен од стране Понуђача на његов рачун број [унети број рачуна] у [уписати пун назив и адресу банке].
Ова гаранција истиче по нашем пријему копије фактуре која показује да је 100% аванса оправдано или на дан [унети датум који наступа 5-ог дана од дана истека рока за коначно извршење посла], шта год наступи прво. Самим тим, сви захтеви за плаћање према овој гаранцији морају да буду примљени с наше стране у нашој канцеларији на или пре тог датума. 
Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између вас и Понуђача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.
На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.
Банка Гарант:                                                    			  Датум и место издавања:

.................................................		..............................................
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