МОДЕЛ  УГОВОРА за ЈН
Израда пројектне документације за реконструкцију дворца „Летњиковца Пејачевић“ у Јарковцима



Закључен  у   Инђији    између:

1. ОПШТИНЕ ИНЂИЈА,  Цара Душана бр. 1,  МБ: 08027536, ПИБ: 102198438  коју заступа Председник општине  Марко Гашић   (у даљем тексту: Наручилац- Инвеститор),   с  једне стране 
и
2.    А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
         (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ,текући рачун број ______________________,који се води код __________________ банке) кога заступа _______________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)
                             (Име, презиме и функција)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
            (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, текући рачун Извођача радова број ______________________,који се води код __________________ банке)  кога заступа _______________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)
                                                                      (Име, презиме и функција)
   Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:
1. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
      (Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ________________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
                                             (Име, презиме и функција)
2. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
   (Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ________________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
                                             (Име, презиме и функција)

В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
1. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
        (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ, текући рачун Извођача радова број ______________________ ,који се води код __________________ банке)
као овлашћеног члана групе понуђача, односно члана групе понуђача који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Инвеститором и који ће у име групе понуђача потписати Уговор, кога заступа __________________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)
                                             (Име, презиме и функција)

2. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
као члана групе који ће дати средства финансијског обезбеђења, кога заступа __________________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      
                                          (Име, презиме и функција)
3. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ________________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      
                                          (Име, презиме и функција)
4. _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ________________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      
                                          (Име, презиме и функција)

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је -  Израда пројектне документације за реконструкцију дворца „Летњиковца Пејачевић“ у Јарковцима у свему према конкурсној документацији, техничкој спецификацији и прихваћеној Понуди изабраног Понуђача број _____________________ од __________________. године (у даљем тексту: Понуда), која је код Инвеститора заведена под бројем _____________________ од __________________. године, а које чине саставни део овог Уговора.*
(*Попуњава Наручилац)
Члан 2.
Извршилац услуге  (група понуђача*) је носилац права и обавеза извођења предметних услуга и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изведе уговорене услуге. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.*
(*Овај члан ће се брисати у назначеним деловима уколико Понуђач наступа самостално.)

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Члан 3.

Подизвођач _______________________, ул. ____________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, ће извршити део предмета овог уговора  у вредности од _________________динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом, у свему у складу са понудом број ___________ од ______________. 

Плаћање извршених услуга биће извршено директно на рачун подизвођача у складу са усвојеном понудом. Наручилац ће извршене услуге плаћати подизвођачу путем електронске фактуре и спецификацијe извршених услуга, а спецификацију извршених услуга је подизвођач дужан да доставља Наручиоцу у 5 (пет) примерака најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец (опционо-уколико је у обрасцу понуде захтевано да се плаћање радова које је извео подизвођач врши директно на рачун подизвођача).

Плаћање извршених услуга се неће вршити директно на рачун подизвођача у складу са усвојеном понудом. Извршилац је дужан да у спецификацији извршених услуга видљиво истакне колики износ извршених услуга је извршио Извршилац услуге, а колико сваки подизвођач понаособ и да Сектору за финансије Наручиоца, у року од 60 дана од дана пријема уплате (плаћања), достави доказ и изјаву подизвођача да је подизвођачу извршено плаћање његових потраживања. Уколико Извођач не достави доказ и изјаву подизвођача у року од 60 дана, Наручилац ће Канцеларији за јавне набавке доставити предлог за покретање прекршајног поступка (опционо-уколико је у обрасцу понуде захтевано да плаћање радова које је извео подизвођач, врши Извођач).

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача.

Увођење подизвођача, замена подизвођача или преузимање извршења дела Уговора који је првобитно поверен подизвођачу, врши се у складу са Законом којим се уређују јавне набавке.
Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди уколико није поступио у складу са чланом 161. Закона о јавним набавкама, у супротном Наручилац може реализовати средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

* или /алтернативно:

На реализацији овог Уговора није ангажован подизвођач.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 4.


Укупна уговорена вредност услуге Израда пројектне документације за реконструкцију дворца „Летњиковца Пејачевић“ у Јарковцима према усвојеној понуди износи  ___________________(словима:________________) динара без пдв-а, односно ____________(словима:__________________) динара са пдв-ом.
Наручилац ће плаћање уговореног износа вршити, по динамици  наведеној у члану 5. овог уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања
Члан 5.

Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити на основу оверене фактуре/рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017). 
Плаћање  се врши уплатом на рачун пружаоца услуге. 

[bookmark: _GoBack]Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на рачун Пружаоца услуга у року до  45 дана  од испоставе и регистровања исправне фактуре,  према динамици израде техничке документације  и то:


1. 30%  од укупне уговорене вредности са пдв-ом биће исплаћено након израде и предаје Наручиоцу пројекта ИДР идејног решења 
1. 30%  од укупне уговорене вредности са пдв-ом биће исплаћено након израде и предаје Наручиоцу Идејног пројекта са одговарајућим елаборатима 
1. 40%  од укупне уговорене вредности са пдв-ом биће исплаћено након израде и предаје Наручиоцу Пројекта за извођење радова на  изградњи објекта и Главног пројекта заштите од пожара.

Рок завршетка

Члан 6.
Идејно решење – 60 дана од дана  достављања писменог налога Наручиоца, 
Идејни пројекат са одговарајућим елаборатима – 60 дана од уручења Локацијских услова,
Пројекат за извођење радова на  изградњи објекта и Главни пројекат заштите од пожара – 40  дана од одобрења извођења радова.
           Рокови престају да теку док је предмет на обради код надлежних органа (РГЗ, надлежно  одељење  за  урбанизам и сл.).

Уколико пружалац услуге не започне израду пројектно техничке документације на начин и у року предвиђеном овим уговором Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор.

Члан 7.
Наручилац услуге се обавезује да :
- да пружаоцу услуге одмах по закључењу уговора пружи помоћ у погледу давања потребних података и захтевних  и потребних услова за извршење услуге.
-  да прати израду уговорене документације
- да редовно плаћа све таксе и рачуне који проистекну из обједињене процедуре или на други начин прибављених услова и сагласности надлежних установа и органа у складу са законом и овим Уговором и тендерском документацијом. Све таксе и рачуне који проистекну из обједињене процедуре платиће Наручилац.


Члан 8.

Пружалац услуге  се обавезује да: 
- да изврши услугу  у складу са важећим прописима и правилима струке и одредбама овог уговора.
- да изврши услугу  у складу са датом понудом бр.______ од дана _______ .
- да обавештава Наручиоца услуге о свим моментима који могу имати утицаја на успешну и благовремену израду услуге.
- да пружи потребну помоћ у погледу правилне примене и реализације услуге.
- да врши консултације са представником Наручиоца током пројектовања, 
-  да потпише и овери сагласно прописима све текстуалне и графичке прилоге
- да уради пројекте у складу Законом о планирању и изградњи и важећим Правилницима као под законским актима имајући у виду класификацију објекта.

Уговорна казна
Члан 9.

Уколико пружалац услуге не изврши услуге у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорених услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених услуга.
Уколико Пружалац услуге не изврши у целости, односно уколико услугу извши само делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених услуга.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 10.

Извршилац услуге се обавезује да у року од 5 (пет) дана од  дана закључења уговора,  достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и потписано менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без пдв-а. Рок важења менице је 15 (петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке, коју извођач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Измене уговора
Члан 11.

Наручилац може током трајања уговора о набавци у складу са одредбама члана 156.-161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка набавке.

Саставни део уговора
Члан 12.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   понуда Пружаоца услуге бр. ______ од _______. године

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да ће се на све питања која нису регулисана овим уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима и других позитивно-правних прописа.  

Решавање спорова
Члан 14.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сремској Митровици. 
Члан 15.

Уговор се сматра закљученим потписивањем обе уговорне стране.

Број примерака уговора
Члан 16.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка а Извршилац услуге   2 (два) примерка.
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