МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни,
 парафира све стране, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Услуге израде Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025,   ЈН број 18/2023

Закључен дана ______ између уговорних страна:

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа  __________________________ (у даљем тексту: Наручилац),

2. ____________________________________________, са седиштем__________________
_______________________ ул. ___________________ бр. ______, ПИБ__________________________
________________________кога заступа ________________________
(у даљем тексту: Пружалац услуге).

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 у даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-104/2023-02 од 15.05.2023. године, спровео отворени поступак јавне набавке број 18/2023 чији је предмет набавка Услуге израде Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025;
- да је Пружалац услуге  доставио понуду број ________ од _________ 2023. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; (попуњава наручилац)
- Да је Наручилац, у складу са чланом 145. ЗЈН, на основу понуде пружаоца услуге, Извештаја о стручној оцени понуде од ____________      године, изабрао понуду Пружаоца услуге као најповољнију
-да је Наручилац, у складу са чланом 146. ЗЈН донео Одлуку о доделу уговора број ____ од _______. године, на основу које се закључује овај уговор.


ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је пружање Услуга израде Просторног  плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025, између Наручиоца и Пружаоца услуге, у свему према чл. 21, 22, 35. став 2. и 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21), и чл. 12-20. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), и стручним захтевима и смерницама Наручиоца, а у складу са одредбама овог уговора.
Израда просторног плана из става 1. овог члана обухвата израду:
· Просторног плана подручја посебне намене;
· Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене на животну средину;
· Документационе основе Просторног плана подручја посебне намене.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
	Укупна  вредност уговора о пружању Услуге израде Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 износи ________________________ динара (словима: _______________________________) (без ПДВ-а), односно __________________________________________ динара (словима: _________________________________) (са ПДВ-ом). ( попуњава пружалац услуге)

Вредност услуге је фиксна и не може се мењати.


СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
                                                           Члан 4
Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу:

1. банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка уговора. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Износ на који гласи банкарска гаранција мора бити у динарима.
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.
2. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 дана дужи од датума завршетка уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно употреби аванс за намену која не представља трошкове мобилизације везане за услуге или уколико не оправда примљени аванс у року и на начин утврђен Уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен Уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Износ на који гласи банкарска гаранција мора бити у динарима.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације       


РОК ИЗРАДЕ
Члан 5.
Рокови израде Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025, утврђују се на следећи начин:
· рок за предају материјала за потребе спровођења процедуре раног јавног увида износи до 25 дана од дана потписивања уговора;
· рок за предају радне верзије нацрта Просторног плана подручја посебне намене за потребе спровођења стручне контроле, износи __________месеци од дана пријема Извештаја о обављеном раном јавном увиду; (попуњава пружалац услуге)
· рок за предају финалне верзије нацрта Просторног плана подручја посебне намене поступљеним у складу са Извештајем о обављеној стручној контроли нацрта Просторног плана подручја посебне намене, а за потребе спровођења поступка јавног увида износи до 30 дана од дана пријема овог извештаја;
· рок за предају нацрта Просторног плана подручја посебне намене поступљеног у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду, износи 30 дана од дана пријема овог Извештаја;
· рок за предају Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за потребе трајног чувања у тврдо укориченом повезу и два примерка документационе основе, износи ______ дана од дана објављивања Уредбе о утврђивању предметног просторног плана у Службеном гласнику. ( попуњава пружалац услуге).

НАЧИН ПЛАЋАЊА	
Члан 6.
	Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити у року од 45 дана по пријему исправне фактуре Пружаоца услуге са извештајем од стране овлашћених представника Пружаоца услуге и Наручиоца, на следећи начин:

-20% од уговорене вредности услуге – израде Просторног плана подручја посебне намене, на име авансног плаћања, што износи __________ динара са ПДВ-ом, (попуњава пружалац услуге)
-30% од уговорене вредности услуге - израде Просторног плана подручја посебне намене, након предаје материјала за потребе спрођења процедуре раног јавног увида, што износи __________ динара са ПДВ-ом, (попуњава пружалац услуге)
- 40% од уговорене вредности услуге – израде Просторног плана подручја посебне намене, након предаје радне верзије Нацрта Просторног плана подручја посебне намене за потребе спровођења стручне контроле, што износи __________ динара са ПДВ-ом, (попуњава пружалац услуге)
-10% од уговорене вредности услуге – израде Просторног плана подручја посебне намене након предаје Нацрта Просторног плана подручја посебне намене усклађеног у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду, што износи __________ динара са ПДВ-ом, (попуњава пружалац услуге)


ОПИС УСЛУГА
Члан 7.
Законски основ
Просторни план подручја посебне намене израђује се у складу са:
-	Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21). Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, пројекте од значаја за Републику Србију или за подручја одређена Просторним планом Републике Србије, или другим просторним планом. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину чини саставни део документационе основе планског документа, и израђује се у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10); 
-	Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), којим је одређена садржина и процедура израде просторног плана подручја посебне намене;
-	Правилником о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС”, број 33/15), којим се ближе прописује садржина и начин вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система планских докумената, као и дигиталних формата достављања планских докумената.
Технички опис  
Просторни план подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 се у свему ради према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. Израда ППППН мора да буде усклађена у свему са важећом законодавном регулативом. 
Израда ППППН подразумева припрему: 
-	Просторног плана подручја посебне намене, који се састоји из текстуалног и графичког дела (члан 22. Закона о планирању и изградњи и чл. 12-20. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања), 
-	Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину (чл. 12-17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину).
-	Документационе основе (члан 28. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања).
Текстуални и графички део Просторног плана подручја посебне намене се израђује у аналогном и дигиталном облику. 
Текстуални део се припрема у складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа („Службени гласник РС”, број 21/10).
Графички део планског документа јесу карте, које се израђују као дигиталне карте и аналогни приказ (штампане карте). Дигиталне карте планског документа су векторски подаци који се израђују у софтверским пакетима заснованим на GIS и CAD технологији. Слојеви дигиталне карте се израђују и предају искључиво у једном од следећих фајл формата: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn, *.kml, *.gml или *.xml (други фајл формати, као што су *.pdf, *dwf, *.cdr и др. не сматрају се валидним).
Просторни план обухвата делове територија градa Београд, градских општина Земун,  Палилула и Сурчин, града Панчево, и општина Алибунар, Ковачица, Ковин, Пећинци и Стара Пазова.
Просторним планом створиће се плански основ за дефинисање дугорочне концепције просторног развоја подручја посебне намене, као и плански основ за изградњу нове електроенергетске инфраструктуре којом би се енергетски оснажило конзумно подручје, односно дефинисали просторни коридори и локације нове TC 400/110 kV Београд 50 и 400 kV и 110 kV припадајућих надземних далековода. 
Закључком Владе Републике Србије (05 број 312-10334/2021-1 од 02.12.2021. године) утврђено је да пројекат изградње БеоГрид 2О25 представља пројекат од посебног значаја за Републику Србију, и да њега чине:
· ТС 400/110 kV Београд 50;
· једносистемски 400 kV далеководи за увођење ДВ бр. 450 (РП Младост-ТС Нови Сад З) у ТС Београд 50;
· два двосистемска 110 kV далековода за увођење ДВ бр. 1178 АБ (ТС Београд 5-ТС Београд 9) у ТС Београд 50;
· два двосистемска 10 kV далековода за увођење ДВ бр. 104/8 (ТС Стара Пазова-ТС Инђија 2) у ТС Београд 50;
· двосистемски кабл 110 kV ТС Београд 50-ТС Београд 49 (Аеродром); 
· двосистемски 400 kV далековод ТС Београд 50-ПРП Чибук 1 са опремањем 400 kV пола у ПРП Чибук 1. 
Просторни план ће садржати елементе детаљне регулације у складу са Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025, што ће омогућити његово директно спровођење издавањем локацијских услова у складу са законом.  


НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

 Члан 8.
Пружање услуге која је предмет овог уговора, вршиће се на основу захтева и достављене документације од стране Наручиоца, у року наведеном у понуди Пружаоца услуге.
У случају записнички утврђених мањкавости у садржају и квалитету Просторног плана подручја посебне намене, Пружалац услуге је обавезан да исте отклони најкасније у року до 30 дана од дана сачињавања записника о уоченим недостацима.
У случају непоступања Пружаоца услуге у складу са записнички утврђеним мањкавостима, Наручилац може активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла која је дефинисана чланом 4. овог Уговора.
 Члан 9.
           Лице које врши надзор над спровођењем пружања услуге биће одређено актом Наручиоца, а на страни Пружаоца услуге то лице је___________________. (попуњава пружалац услуге)

ОБАВЕЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
 Члан 10.
Пружалац услуге је обавезан да:
1) активно учествује у свим фазама израде и усвајања Просторног плана подручја посебне намене (спровођење процедуре раног јавног увида, стручне контроле, јавног увида и усаглашавања и поступања по мишљењима надлежних органа на предлог акта којим се утврђује просторни план);
2) у циљу детаљне разраде Просторног плана подручја посебне намене изврши геодетска снимања терена која улазе у цену израде планског документа;
3) за потребе одржавања раног јавног увида и прибављања услова за израду просторног плана припреми одговарајући материјал и достави аналогно и дигитално одговарајући број примерака Наручиоцу;
4) за потребе одржавања стручне контроле и спровођења процедуре јавног увида припреми и преда Наручиоцу одговарајући број комплета текстуалног и графичког дела планског документа, Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене на животну средину, као и одговарајуће презентације;
5) за потребе трајног чувања усвојене Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене достави Наручиоцу одговарајући број комплета Просторног плана подручја посебне намене са текстом објављеним у Службеном гласнику РС и рефералним картама у тврдо укориченом повезу, у складу са предметном уредбом;
6) достави Наручиоцу два примерка документационе основе; 
7) преда границу обухвата планског подручја у *.shp или *.gml дигиталном формату у складу са Правилником о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.
· пружи Пружаоцу услуге све неопходне информације и подршку која је неопходна за извршење уговорних обавеза из овог Уговора
· врши контролу и надзор над пружањем услуга, 
· пружаоцу услуга плати цену за извршене услуге која су предмет овог Уговора .

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
                                                                    Члан 12. 
	Овај уговор закључује се на период од 12 месеци и ступа на снагу даном потписивања. 
	Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2023. годину. Плаћање доспелих обавеза у 2023. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2023. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2024. годину, реализација ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим ће се уредити буџет за 2024. годину.
У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.


ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 13.
Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156-162. ЗЈН да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.
На основу образложеног зхтева пружаоца услуге, наручилац може дозволите измене у погледу рока извршења обавезе, само  уколико нису настале кривицом пружаоца услуге, уколико је до кашњења дошло због радњи надлежних органа и институција или су последица више силе.
Уколико измену уговора предлаже Пружалац услуге Наручиоцу, дужан је да поднесе захтев у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге овог Уговора. 
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ВИША СИЛА
Члан 14. 
 	Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
 	Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти. 
 	Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку околности изазване вишом силом доставити одговарајуће доказе.  


ПРОМЕНА ПОДАТАКА 
Члан 15.

Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбама ЗЈН, без одлагања писмено обавести Министарство о било којој промени у вези са испуњеношћу услова која наступи током важења уговора, односно наручиоце током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УГОВОРНА КАЗНА
 Члан 16.
Наручилац има право на наплату пенала у висини 0,02% од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока извршења услуге из члана 6. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 5% уговорене вредности овог уговора (без ПДВ-а). 


РАСКИД УГОВОРА
                                                                     Члан 17.

	У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим уговором, уговор се може једнострано раскинути.
	У случају из става 1. овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида уговора, уз навођење разлога за раскид уговора.
	Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор. Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида уговора.
	Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Пружаоца услуга, Пружалац услуге је дужан да му надокнади штету у целини.


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18.

	За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе и одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о просторном плану Републике Срвије.  
Члан 19.
 	Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 20.
 	Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој страни у уговору.


	ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

___________________________

	НАРУЧИЛАЦ

___________________________




