МОДЕЛ УГОВОРА

  - УГОВОР

  - ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

  - ”ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ” а. д.

  - 11000 Београд, Немањина 6

  - ( у даљем тексту : Наручилац )

  - и

___________________________________________________________________________

  - ______________________________________________

______________________________________________________

  - ( у даљем тексту : Извођач)

Уговор о извођењу радова

Санација објекта железничке станице Овчар Бања

Уговорне стране

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, са седиштем у Београду, улица: Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, број рачуна: 205-222959-26  назив банке:  Комерцијална банка, чији је законски заступник в.д. генералног директора  др Небојша Шурлан (у даљем тексту: Наручилац )

и

______________________________________, са седиштем у:_______________ улица: __________________________ МБ: ___________, ПИБ: _____________ број рачуна: _____________________ назив банке: ___________________________, чији је законски заступник директор/генерални директор (заокружити) ___________________________________(у даљем тексту Извођач), са друге стране (Извођач наступа са подизвођачем/учесником у заједничкој понуди _____________________________,ул.____________________из ___________________), _____________________________,ул.____________________из ___________________)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), спровео отворени поступак  јавне набавке радова (набавка бр. 46//2021), чији је предмет извођење радова на санацији oбјекта железничке станице Овчар Бања;

- да су позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Извођач доставио Понуду број ____________ од _________2021. године (попуњава Извођач), која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број ___________________ од _________2021. године (попуњава Наручилац), доделио Извођачу Уговор.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији објекта железничке станице Овчар Бања.

Радови се изводе на објекту железничке станице Овчар Бања.

Извођач се обавезује да својим средствима и радном снагом, у складу са одредбама важећих закона, прописа, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, изведе радове из става 1. овог члана, у свему према Понуди број _______________ од ________.2021. године која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Вредност Уговора износи -------------------------- динара без ПДВ-а,

(словима:--------------------------------------------------------------------------------------------------)

односно --------------------------------- динара са ПДВ-ом.

(словима:--------------------------------------------------------------------------------------------------)

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број: _______________ од ________.2021. године (у даљем тексту: Понуда).

Вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену из члана 2. Уговора на следећи начин:

- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, овереним од стране Наручиоца и Извођача, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања, на начин и у роковима из члана 13. и 14. овог уговора.

Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/19), Закона о ревизији („Сл. гласник РС“, број 73/19 ), Законa о ПДВ-у („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017-услађени дин. изн., 113/2017, 13/2018-усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019-усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020-усклађени дин. изн. и 153/20), као и других прописа који уређују предметну област.

Плаћање ће се вршити искључиво на текући  рачун Извођача број __________________________, отворен код ____________________________________ банке.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да испостави кориговану ситуацијуу складу са неспорним делом ситуације.

Извођач се обавезује да кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

У случају да, у току извршења овог уговора, текући рачун из става 4. овог члана буде угашен или промењен, Извођач  се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју текућег рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора заврши  у року од ----- календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.

Радови ће се изводити по усвојеној динамици Извођача.

Уговорени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 5.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до 12 (дванаест) месеци.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО

Члан 6.

Увођење Извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извођача извршено даном стицања услова:

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач,  у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора,  доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- да је Извођач, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора,  доставио Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности ( Сл. гласник РС, бр. 40/2015);

- да је Извођач, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана обезбеђења несметаног приступа градилишту, доставио Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

- да је Извођач, у року од 8 (осам) дана, од дана закључења овог уговора, допремио на градилиште целокупну уговорену механизацију.

О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 1. овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) дана од дана сачињавања записника из става 3. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у посао 7-ог (седмог) дана.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу Програм радова на одобрење.

Динамика извођења радова одвија се у складу са  одобреним Програмом радова.

Програм радова приказује опште методе, организацију, редослед и динамику извршења свих активности на извођењу радова, са јасно дефинисаним међуроковима у уговореној динамици радова.

Извођач је обавезан да врши ажурирање Програма радова, уз сагласност стручног надзора.

Ажурирани Програм радова представља стварно напредовање радова, на свакој активности, као и утицај постигнутог напредовања радова на динамику преосталих радова, укључујући све промене у даљем редоследу активности.

У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, у складу са одобреним Програмом радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде.

Наручилац може, на основу писаног обавештења стручног надзора, дати налог Извођачу за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених Програмом радова.

Члан 8.

Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед.

Извођач је обавезан да, у року који не може бити дужи 15 календарских дана од дана завршетка радова, достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 9.

- Овај уговор може бити измењен или допуњен, сагласношћу уговорних  страна,

закључењем Анекса уговора.

- Наручилац може, током трајања Уговора  у складу са одредбама чл. 156-161. Закона о

- јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), да измени Уговор, без спровођења

- поступка јавне набавке.

- Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног

- захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима који

- онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу

- стварање додатних трошкова за Извођача, и то:

- - прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- - елементарних непогода и дејства више силе;

- - измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца или уз његову

- сагласност;

- - прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

- Захтев из става 2. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од

- дана сазнања за околност и из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана

- пре истека коначног рока за завршетак радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,10/00 (промил)  од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5% од укупне уговорене вредности.

Обрачунати износ уговорне казне наплаћује се умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац претрпео штету због кашњења Извођача у испуњавању уговореног рока из члана 4. Уговора, а та штета је већа од износа уговорне казне, Наручилац може захтевати и разлику до потпуне накнаде штете.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац  има обавезу да:

- нов и полован материјал за који није наведено да је обавеза Извођача радова у техничкој спецификацији, обезбеди и допреми до градилишта;

- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова;

- пре почетка извођења радова на градилишту, из реда вршиоца стручног надзора, писаним актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, као и да обезбеди израду Плана превентивних мера, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09, 95/10 и 98/18);

- најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка радова на градилишту обезбеди да координатор за безбедност и здравље на раду, надлежној инспекцији рада достави Пријаву градилишта, а копију те пријаве постави на видно место на градилишту у складу са чланом 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;

- уз присуство стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 6. овог уговора;

- учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, заједно са стручним надзором и Извођачем;

- обезбеди технички преглед објекта за потребе добијања употребне дозволе за објекат;

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 12.

Осим обавеза, које су утврђене одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да:

- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника,  у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, инвестиционо-техничком документацијом, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова је у обавези да поједине позиције техничке спецификације, за које је то таксативно наведено, изврши са набавком, транспортом и уградњом материјала;

- обезбеди радну снагу, материјал за таксативно наведене позиције из Предмера радова, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора;

- по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

- пре почетка радова достави Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова;

- предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;

- да сав придобијени материјал обезбеђује и чува до примопредаје, и исти записнички преда Наручиоцу;

- да изради Предлог плана превентивних мера и исти достави Наручиоцу;

- обезбеди просторије за рад стручног надзора и Наручиоца;

- уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област;

- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 13.

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарску гаранције из ст. 1. овог члана са новим периодом важења који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.

Извођач се обавезује да, у моменту примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Предаја банкарске гаранције из става 3. овог члана, је услов за оверу окончане ситуације.

У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца.

ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Члан 14.

Извођач је обавезан да у року од 15 петнаест) дана од дана закључења Уговора Наручиоцу достави полису осигурања за извођење радова на објекту, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 8 (осам) дана  од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из ст. 1.  овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1.  овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 15.

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и  у свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке.

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.).

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.

За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. овог члана.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 16.

Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора, износи  ____ (_____)  године, рачунајући од дана примопредаје радова.

За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције.

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за  уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 17.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани   квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су утврђени у члану 17. овог уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони.

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Извођач прихвата и признаје.

ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ

Члан 18.

У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и да не започиње са извођењем тих радова све док за то, од Наручиоца не добије писану сагласност.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 19.

Извођач може, без претходне сагласности Наручиоца, али уз писану сагласност стручног надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у пројектној документацији.

Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када су те околности наступиле, обавести Наручиоца, као и да Наручиоцу, одмах по добијању, достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. овог члана.

Ако би, због извођења хитних непредвиђених радова, уговорена вредност из члана 1. овог уговора морала бити знатно повећана, Наручилац може да једнострано раскине овај уговор, о чему без одлагања писаним путем обавештава Извођача.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 20.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца искључиво у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена.

Члан 21.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 22.

Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава стручни надзор и Наручиоца да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 8. овог уговора.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења из става 1. овог члана.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.

Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и и другу потребну  документацију у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 81/2009-исп. 64/20110-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018,31/2019,  37/2019-др. закон и 9/2020).

Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника.

Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих радова.

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном року од 5 (пет) дана по пријему позива иако их не отклони у споразумом утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

-  ако Извођач благовремено не достави средства обезбеђења из члана 14. овог уговора;

-  ако Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана;

-   ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом;

-   ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

-   ако извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла квалитету наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

-   у случају недостатака финансијских средстава за његову реализацију.

Члан 24.

У случају једностраног раскида Уговора, осим у случају недостатка финансијских средстава за реализацију овог уговора, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажују другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

ВИША СИЛА

Члан 25.

- Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно од одговорности за

- неизвршавања обавеза по овом уговору, уколико је она последица деловања више силе.

- Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после

- закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних

- страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних

- органа од утицаја на извршење обавеза.

- Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други

- писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење

- уговорне обавезе.

- Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање околности више

- силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та

- околност не спречава слање таквог обавештења.

- За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због

- неизвршења уговорних обавеза.

- Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и

- то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока

- отклањања последица тих околности.

- Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних

- страна задржава право да раскине Уговор.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 26.

Извођач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

- За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о

- облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89,

- „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003-Уставна повеља и „Сл.гласник РС“,

- бр. 18/2020)  , као и одредбе Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број

- 18/77),  и других важећих прописа Републике Србије, који регулишу ову област.

Члан 28.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 29.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 13. и полиса осигурања из члана 14. Уговора.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 13. овог уговора као и уколико не достави полисе осигурања из члана 14. овог уговора.

Члан 30.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

    - за ИЗВОЂАЧА                                                              за НАРУЧИОЦА

    - „Инфраструктура железнице Србије“а.д.

в.д. генералног директора

    - ______________________                                         ________________________

др Небојша Шурлан