

МОДЕЛ УГОВОРА
Услуга санације и ремедијације
несанитарне депоније ,,Александровачка бара“ у Суботици, ЈН 38/24
Сачињен између: 
1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ, Суботица, Трг слободе бр. 1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, кога заступа Начелник, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту: Наручилац)  са једне стране и   
2. _______________________________________ из ____________________________________улица _______________________ број _____________________ПИБ ___________________, матични број _____________________________, број рачуна _________________________, у банци ____________________________________,  као Даваоца услуге (у даљем тексту: Давалац услуге) кога заступа ___________________________, директор, са друге стране, по следећим условима:
           _______________________________________        ________________________________
           _______________________________________        ________________________________   
           _______________________________________       ________________________________
          

               (остали понуђачи из групе понуђача)



(назив подизвођача)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Уговорна стране сагласно констатују:
· да је Град Суботица, Градска управа у својству Наручиоца, спровео отворени поступак јавне набавке за набавку услуге санације и ремедијације несанитарне депоније ,,Александровачка бара“ у Суботици“, Јн 38/24, у свему у складу са Законом о јавним набавкама („ Сл. Гласник РС “ број 91/2019 и 92/2023);
· да  је Давалац услуге доставио понуду број ___________ од ________2024. године  (у даљем тексту: понуду), која је саставни део овог Уговора;
· да понуда Даваоца услуге у потпуности одговара условима из конкурсне документације односно потребама Наручиоца; 
· да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Даваоцу услуге, Одлуком о додели уговора број ____________ од ___________2024. године. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је услуга санације и ремедијације несанитарне депоније Александровачка бара у Суботици - Фаза 1 Фаза 2.
Давалац услуге се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број___________ од_____________ године, која је саставни део овог Уговора и техничким спецификацијама.
Ради извршења услуге која је предмет овог уговора, Давалац услуге се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, возила и опрему дефинисану спецификацијом и условима конкурсне документације предметне јавне набавке, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуге која је предмет овог уговора.   
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена услуге  санације и ремедијације несанитарне депоније ,,Александровачка бара“ у Суботици износи: 
________________ динара без ПДВ-а, 
________________ динара ПДВ, 
________________ динара са ПДВ-ом, 
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде даваоца услуге број ___ од ___________ године. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати током трајања овог уговора, а услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.  
У цену су укључени сви трошкови неопходни за реализацију услуге која је предмет овог уговора.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Члан 4.
Рок за извршење услуге отпочиње даном увођења у посао и траје до 180 календарских дана од даана увођења у посао. 
Увођење даваоца услуге у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Даваоца услуге и Стручног надзора кад се испуне следећи услови:  

-
да је Даваоц услуге у тренутку закључења овог уговора, доставио Наручиоцу меницу за повраћај аванса и меницу за испуњење уговорних обавеза;
О увођењу Даваоца услуге у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 2. овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у дневнику  извршених послова.

Утврђени рокови се не могу мењати без писане сагласности Наручиоца. Ако Даваоц услуге падне у доцњу са извршењем услуге, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.
ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 5.
Давалац услуге се обавезује да, у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу и Стручном надзору детаљан план динамике извршења услуге, у четири примерка, по два за Наручиоца и Стручни надзор.  
У случају да се не испуњава предвиђена динамика, у складу са одобреним планом динамике извршења услуге, Давалац услуге је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде.
Наручилац може, на основу писаног обавештења Стручног надзора, дати налог Даваоцу услуге за одлагање почетка или напредовања одређене фазе, односно активности на извршењу услуге, којима се привремено одступа од динамике или редоследа утврђених планом динамике извршења услуге.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
   Члан 6.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
   
 - аванс у висини од 20% од уговорене вредности са ПДВ-ом најкасније у року до 10 дана од дана пријема авансног предрачуна, и након достављања менице за поврат аванса у износу уговореног аванса.
  
 - остатак уговорене вредности од 80% у року до 45 дана по издатој фактури у Систему електронских фактура и регистрованој у Централном регистру фактура, а на основу извештаја о извршеним услугама који је потврдио надзорни орган Наручиоца својим потписом, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 - др. закон, 130/2021, 129/2021 - др. закон и 138/2022), уплатом на рачун Даваоца услуге _____________________________ отворен код пословне банке _________________________.
У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун Даваоца услуге буде угашен или промењен, Давалац услуге се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.
    Давалац услуге се обавезује да примљени аванс правда кроз периодичне извештаје о извршеним услугама које оверава Стручни надзор Наручиоца. Вредност извршених услуга у периодичним извештајима мора бити таква да оправда исплаћени аванс.
Периодични и коначни извештај, пре достављања Наручиоцу ради исплате, проверава и њихову исправност потврђује потписом, за то овлашћено лице Стручног надзора.
На основу овереног извештаја о извршеним пословима од стране Наручиоца, Давалац услуге прилаже фактуру на начин из става 1. овог члана.
    
Коначан извештај о извршеним пословима Давалац услуге подноси по извршеној услузи у целости и овереним дневницима о извршеним пословима.
     
Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години .

ПОДИЗВОЂАЧИ
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да уколико Давалац услуге део услуге или радова, који су предмет овог уговора, изврши преко подизвођача,  у свему у складу са Понудом, Давалац услуге сноси пуну одговорност за извршење свих уговорених обавеза, као и за извођење дела услуге или радова од стране подизвођача, као да их је сам извео.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
  
Давалац услуге је обавезан да у тренутку закључења овог уговора, најкасније у року до 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то:
Бланко соло меницу за поврат аванса на износ 20% уговорене цене са ПДВ-ом, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за поврат аванса мора да се продужи.
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Давалац услуге је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица Даваоца услуге. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа. 

       Наручилац не може извршити уплату пре достављања предрачуна и средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса.
        Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама:
· ако је Давалац услуге уведен у посао, а не започне уговорене послове и у накнадно остављеном  року;
· не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном  року.
2. Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то:
· бланко сопствену меницу, која мора бити регистрована у складу са законом и евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора у висини од 10 % од укупно уговорене вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење предмета уговора;
· менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица Вршиоца услуге; 
· копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке;
· копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Даваоца услуге.
Наручилац ће уновчити средства финансијског обезбеђења из овог члана, у случају да Давалац услуге не буде извршио своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
      За случај да се продуже рокови за извршење услуге и обавеза, продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Висина менице за поврат авансног плаћања се може смањити сразмерно извршеним услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз дневник извршених послова.
      Наручилац се обавезује да Даваоцу услуге на његов писмени захтев, врати нереализовану меницу за поврат авансног плаћања у року до пет дана од дана пријема захтева, а најраније у року од 15 дана од дана када је Давалац услуге извршио своје обавезе преузете Уговором у износу од авансног плаћања. 
У случају да Давалац услуге једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује средство финансијског обезбеђења из овог члана. 
По извршењу уговорних обавеза средства финансијског обезбеђења ће бити враћена Даваоцу услуге.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац  има обавезу да: 
· обезбеди вршење стручног надзора над извршењем услуга;  
· уз присуство стручног надзора, Даваоца услуге уведе у посао, на начин и под условима из члана 4. овог уговора; 
· учествује у решавању непредвиђених ситуација које се појаве приликом извршења услуге заједно са стручним надзором и Даваоцем услуге;
ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА   УСЛУГЕ
Члан 10.
    
Давалац услуге је дужан 
· услугу која су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, техничком документацијом и овим уговором; 
· обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуге који су предмет овог уговора; 
· пре почетка извршења услуге достави Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова;  
· предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима; 
· обезбеди просторије за рад стручног надзора и Наручиоца; 
· уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област; 
· поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извршења услуге када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова; гарантује квалитет извршених услуга, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за извршене услуге мора да приступи, најкасаније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца; 
· наручилац закључењем овог уговора преноси власништво над отпадом од грађења и рушења на даваоца услуге, па је даваоц услуге дужан да поступа у складу са Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења (''СЛ. Гласник РС'', бр. 93/2023 и 94/2023 -испр.).
· да гарантује квалитет извршених услуга, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за извршену услуге Даваоц услуге мора да приступи одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца,
ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Члан 11.
          На основу члана 2. става 1. тачке 16) Уредбе о начину и поступку управљања оптпадом од грађења и рушења, власник отпада од грађења и рушења је Давалац услуге.  
          Давалац услуге је дужан да сачини План управљања отпадом од грађења и рушења, прибави сагласност на План управљања отпадом и организује његово спровођење. 
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 12.
На основу Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности (,»Сл. Гласник РС», бр. 81/2023), Давалац услуге је дужан да Наручиоцу достави полису осигурања  за штету причињену трећим лицима која може настати приликом извршења услуге. Износ полисе осигурања износи 5.000.000,00 динара.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 13.
Наручилац може, у складу са одредбама члана 155. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке да измени уговор.
Рок за завршетак услуге се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Даваоца услуге, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак услуге у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Даваоца услуге, и то: 
-прекида вршења услуге који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Даваоца услуге;
-елементарних непогода и дејства више силе; 
-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову сагласност.

Захтев из става 2. овог члана, Давалац услуге подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак услуге. 
Давалац услуге  нема право на продужење рока из разлога повезаних са извршењем услуге која су предмет овог Уговора у следећим случајевима:
-
ако западне у доцњу са извшењем услуге, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;
-
атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време покретања поступка јавне набавке на основу које је закључен овај Уговора.  
Уговорени рок за ивршење услуге може се продужити, искључиво у форми анекса.
Уговорне стране су сагласне да се, ако то буде неопходно, може извршити измена уговора:
- у погледу додатних услуга, у складу са одредбама члана 157. ЗЈН ;
- услед непредвиђених околности, у складу са одредбама члана 158 ЗЈН и
- услед повећаног обима услуге, у складу са одредбама чл.160. ЗЈН. 
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 14.
Ако Давалац услуге не иврши уговорену услугу у уговореном року својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,3% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорене цене предмета уговора.
Коначан рачун се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико из неоправданих разлога Давалац услуге  прекине са извршењем услуге или одустане од даљег вршења услуге, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију менице за испуњење уговорних обавеза, као и да захтева од Даваоца услуге накнаду штете до износа стварне штете.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
Члан 15.
Одмах по извшеној услузи, Давалац услуге писаним путем обавештава Стручни надзор и Наручиоца да је услуга која је предмет овог уговора извршена, као и да је дан завршетка услуге констатовано у грађевинском дневнику.

Примопредаја извршене услуге у целости се врши комисијски. Комисију за примопредају извршене услуге и обрачун формира Наручилац.


Комисију за примопредају извршене услуге чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Даваоца услуге.

Записник о примопредаји извршене услуге се сачињава истог дана када се врши примопредаја извршене услуге и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.

Давалац услуге је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје извршене услуге, преда сву потребну документацију.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако је над Даваоцем услуге  покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није последица статусне промене, ако Давалац услуге  пренесе или уступи Уговор трећој страни супротно члану 19. овог уговора , или ако Давалац услуге :
· благовремено не достави средства обезбеђења из члана 8. овог Уговора;
· неоправдано касни са извршењем услуге дуже од 30 календарских дана;
· не врши услугу у складу са Техничком документацијом;
· из неоправданих разлога прекине са извршењем услуге;
· уколико извршена услуга не одговара прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у Понуди даваоца услуге, а Давалац услуге није поступио по примедбама стручног надзора;
· својом кривицом, пропусти да започне извршење услуге која је предмет овог уговора, касни или задржава напредовање извршења услуге, и након истека рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног упозорења Наручиоца;
· не поступи на начин и у роковима из члана 15. овог уговора којим се предвиђа могућност продужења рока за завршетак услуге;
· не достави Динамични план  Наручиоцу или Стручном надзору или се супротно Уговору не придржава динамике извршења услуге;
· пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/или Стручног надзора и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извршење услуге која је предмет овог уговора и/или на рок за завршетак извршење услуге;
· ангажује другог подизвођача супротно одредби члана 7. овог уговора.
Члан 17.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
У случају  раскида  уговора, Наручилац је дужан да плати Даваоцу услуге неспорно извршену услугу, и у случају кад је Давалац услуге одговоран за раскидање Уговора.
У случају раскида уговора, Давалац услуге је дужан да о свом трошку извршену услугу обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно извршеним услугама и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Записнике из става 3. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Даваоца услуге и Стручног надзора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 18.
Давалац услуге је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
Члан 19.
            Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором, као и сам Уговор, Давалац услуге ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза и не може их користити у друге сврхе без посебне писaне сагласности Наручиоца.
           Изузетно од става 1. овог члана, Давалац услуге може користити Уговор у сврху прибављања гаранција финансијског обезбеђења и полиса осигурања утврђених чл. 8. и 12. Уговора без посебне писане сагласности Наручиоца.
ЗАБРАНА УСТУПАЊА И ЗАЛАГАЊА УГОВОРА
Члан 20.
Ниједна страна нема право да овај уговор или неко од својих права и обавеза из овог уговора уступи, прода, нити заложи права трећем лицу
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу , као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 22.
Све спорове који проистекну у извршењу овог уговора, уговорне стране  ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати стварно надлежни суд у Суботици. 
Члан 23.
Овај уговор се закључује у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) припадају Наручиоцу, и 1 (један) Даваоцу услуге из овог уговора.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.

