МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине 
Градска управа града Вршца
26300  Вршац
Трг победе 1
Број:405-020/2025- IV-09


На основу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023) Наручилац закључује :

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
ИЗГРАДЊА ВИДИКОВЦА НА ГУДУРИЧКОМ ВРХУ
ЈНОП 405-020/2025-IV-09

Закључен дана ______________________ између:

1. НАРУЧИОЦА: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРШЦА, Вршац, Трг победе 1, ПИБ 100912619, матични број 08267944, коју заступа в.д. Начелника Градске управе града Вршца Радоје Николић (у даљем тексту: Наручилац)
и
1. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа _______________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)
                                               (Име, презиме и функција)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
    (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)
                                               (Име, презиме и функција)
   Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:
1. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
                                             (Име, презиме и функција)
2. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
                                             (Име, презиме и функција)
3. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
                                             (Име, презиме и функција)
4. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
                                             (Име, презиме и функција)
5. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
                                             (Име, презиме и функција)

В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
1. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
        (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
као овлашћеног члана групе понуђача, односно члана групе понуђача који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати Уговор, кога заступа ________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)
                                             (Име, презиме и функција)
2. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
као члана групе који ће дати средства финансијског обезбеђења, кога заступа ____________________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      
                                          (Име, презиме и функција)
3. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ______________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      
                                          (Име, презиме и функција)
4. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа _________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      
                                          (Име, презиме и функција)
5. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа _________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      
                                          (Име, презиме и функција)
Уговорне стране констатују:

	- да је Наручилац на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019 и 92/2023 - у даљем тексту: Закон), дана_______________године, послао на објављивање jaвни позив за подношење понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила и бази прописа за јавну набавку изградња видиковца на Гудуричком врху, ЈНОП. број 405-020/2025-IV-09.
- да је Наручилац, у прописаним роковима спровеo отворени поступак јавне набавке, извршио преглед, стручну оцену и рангирање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;
- да је Наручилац у складу са чланом 146. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора број ____________ од ________________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу. 

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи видиковца на Гудуричком врху, у свему према конкурсној документацији, техничкој спецификацији и прихваћеној Понуди изабраног Извођача број _____________________ од __________________. године (у даљем тексту: Понуда),  које чине саставни део овог Уговора.
Уговорена вредност
Члан 2.
Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи _________________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно,  ___________________________________________ динара са обрачунатим порезом на додату вредност.
Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима на дан испостављања привремене/окончане ситуације.
Јединичне цене из прихваћене Понуде број ______________ од _________________су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене. 
	Плаћање доспелих обавеза насталих у 2025. години вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2025. годину. 
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење овог Уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова. У цену је урачуната: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања несметаног кретања и саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, сви привремени радови потребни за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и сви трошкови мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог и заштите животне средине, градилишни прикључци, припремни радови, градилишне ограде и градилишне табле, прилазни путеви и платои за комуникацију и организацију грађења, режијски и сви други трошкови који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. Јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему подразумевају франко градилиште, размештено и изведено према техничкој документацији.

Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац ће уговорену вредност радова из члана 2. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин:
· по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз претходно достављену важећу меницу за испуњење уговорних обавеза; 
· по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправну окончану ситуацију сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписане од стране стручног надзора, извођача радова и одговорног извођача радова, 
б) важеће менице за отклањање недостатака у гарантном року,
в) записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.
г) грађевински дневник и књигу инспекције оверене од стране стручног надзора
д) Сертификате/Атесте/Гаранције и другу пратећу документацију,
Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 
Рок плаћања је најкасније до 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач, а којим је потврђено извршење предмета јавне набавке, потписан од стране стручног надзора. Извођач је дужан да изда електронску профактуру и фактуру и пошаље их преко Система електронских фактура (СЕФ).
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене вредности радова.
Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова број ________________ отворен код ___________________ банке.
Потраживања по основу овог уговора не могу бити предмет заложног права.
Извођач радова је дужан да након пријема средстава од стране Наручиоца, пренесе средства на текући рачун подизвођача за део радова које је извршио подизвођач у складу са Уговором.*
Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу доказ о извршеном преносу средстава на текући рачун подизвођача и изјаву подизвођача о извршеном плаћању његових потраживања.*
(*Овај члан ће се брисати у назначеним деловима уколико Привредни субјект наступа без ангажовања подизвођача.)
Члан 4.
Наручилац ће доспела потраживања за део уговорених радова поверених подизвођачу вршити непосредно на текући рачун подизвођача у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене/окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске изведених радова и јединичних цена из Понуде и потписане од стране стручног надзора уз важеће уговорене менице.
(*Овај члан ће се брисати уколико се Привредни субјект изјасни да ће он вршити непосредна плаћања подизвођачу.)
Члан 5.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена датих у Понуди.
Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручиоца.
Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, уз потписани Записник о примопредаји радова , потписаном Записнику о коначном обрачуну, грађевинском дневнику и књиге инспекције оверен од стране стручног надзора, достављање важеће менице за отклањање недостатака у гарантном року као и сертификате, атесте, гаранције и другу пратећу документацију.
Члан 6.
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу преко стручног надзора:
· фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране стручног надзора;
· фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора;
· фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора;
· фотокопије одговарајућих доказа о квалитету за уграђени материјал и опрему.
Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и предлогом мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији из члана 18. став 3. овог Уговора.
Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање радова који нису исказани у комплетној достављеној документацији.
Стручни надзор може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости уз претходну сагласност Наручиоца. 
Уколико Стручни надзор ситуацију оспори делимично, Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације.
О разлозима оспоравања и оспореном износу Стручни надзор, уз претходну сагласност Наручиоца, дужан је да обавести Извођача радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.
Рок за извођење радова
Члан 7.
	Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од  _______________ (не дуже од 75 календарских дана) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.
Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор и Извођач радова констатују у грађевинском дневнику да су радови завршени и спремни за примопредају.
Члан 8.
Извођач радова је дужан да започне извршење Уговора даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне извршење Уговора даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 10 (десет) дана, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне извршење Уговора, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију менице за испуњење уговорних обавеза, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.

Члан 9.
	Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:
· у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова; 
· ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоши климатски услови неуобичајени за годишње доба и место на коме се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова и сл.); 
· ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
· због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
· због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;
· за накнадно уговорене вишкове радова преко 10% од већ уговорених количина радова;
	Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву одлучи у року од 3 (три) дана од дана пријема уредног захтева.
	Захтев за продужетак рока за извршење Уговора Извођач радова може поднети Стручном надзору и Наручиоцу најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока из члана 7. овог Уговора. 
	Изузетно, уколико Извођач радова поднесе захтев за продужење рока за извођење радова у року краћем од рока датог у претходном ставу овог члана, Наручилац ће уз мишљење и сагласност Стручног надзора, размотрити оправданост истог и о томе благовремено обавестити Извођача радова.
	Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.
	Уговорени рок за извођење радова ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора.
	Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави нови динамички план извођења радова у складу са закљученим Анексом уговора.

Члан 10.
	Извођач радова може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.
Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.
	Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику и не рачуна се у уговорени рок за извођење радова.


Обавезе извођача радова
Члан 11.
Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са прихваћеном Понудом и овим Уговором, конкурсном документацијом и техничком спецификацијом, важећим законима и прописима, техничким нормативима и стандардима квалитета, укључујући стандарде приступачности, који важе за oву врсту радова, инсталација и опреме уз строго поштовање професионалних правила струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Члан 12.
Извођач радова (група понуђача*) је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изведе уговорене радове. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.*
Извођач радова ће део радова који су предмет овог Уговора извршити преко: 
Подизвођача _____________________________________, седиште _________________________ улица __________________________________ број ______________, матични број _________________, ПИБ ___________________________ за део предмета јавне набавке _____________________________________________________ у проценту _________ % од укупно уговорене вредности;
Подизвођача _______________________________, седиште _________________________ улица __________________________________ број ______________, матични број ___________, ПИБ____________ за део предмета јавне набавке ________________________________________ у проценту _________ % од укупно уговорене вредности;
Подизвођача ___________________________________, седиште _____________________ улица _________________________ број ______________, матични број _________________, ПИБ ___________________ за део предмета јавне набавке ______________________________________ у проценту _________ % од укупно уговорене вредности;
Подизвођача _____________________________, седиште _______________ улица __________________ број __________, матични број _________________, ПИБ _____________________ за део предмета јавне набавке ___________________________________ у проценту _________ % од укупно уговорене вредности;
Подизвођача ___________________________________, улица _______________________ број ______________, матични број _________________, ПИБ ____________________ за део предмета јавне набавке _________________________________________________ у проценту _________ % од укупно уговорене вредности.*
Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.*
 (*Овај члан ће се брисати у назначеним деловима уколико Понуђач наступа самостално и без ангажовања подизвођача.)
Члан 13.
Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао:
· решењем именује одговорне извођаче радова за све предвиђене врсте радова из Понуде и да иста достави Наручиоцу са копијама важећих лиценци именованих лица;
· достави стручном надзору и Наручиоцу на усвајање и сагласност, динамички план извођења уговорених радова са јасно назначеним активностима, чији су саставни делови: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала.
· достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 14. овог Уговора.

	У случају потребе за променом одговорних извођача радова, Извођач радова је у обавези да добије писмену сагласност Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача радова, Извођач радова је дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи и конкурсном документацијом.

Средства финансијског обезбеђења
Члан 14.
Извођач је дужан да Наручиоцу приликом закључења Уговора преда бланко сопствене менице и менично овлашћење у корист наручиоца, са ОП обрасцем и доказом о регистрацији меница у регистру НБС, као и картон депонованих потписа и то: 
- бланко сопствену безусловну меницу, наплативу на први позив, и менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза, у корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности Уговора без ПДВ, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од периода на који је уговор закључен, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
Члан 15.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену безусловну меницу, наплативу на први позив, и менично овлашћењe у корист наручиоца, са ОП обрасцем и доказом о регистрацији меница у регистру НБС, као и картон депонованих потписа за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности Уговора без ПДВ, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока. 
Члан 16.
Наручилац ће наплатити меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
Уколико Извођач радова не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће наплатити меницу за испуњење уговорних обавеза.
Члан 17.
Извођач радова је дужан да у оквиру уговорене цене: 
1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе  грађевинске и друге радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора;
2. обезбеди извођење радова на начин да буду испуњени основни захтеви за објекат, захтеви који су прописани у погледу енергетских својстава објекта и други захтеви и услови за објекат;
3. организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време извођења радова;
4. обезбеди услове за извођење радова према динамичком плану усвојеном од стране Наручиоца и стручног надзора; 
5. у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, радова, материјала и опреме, безбедност лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката, саобраћајница, тротоара, постојећих инсталација), одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима које се односе на безбедност, прописе о заштити животне средине и радно-правне прописе за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
6. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду и мера противпожарне заштите;
7. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову област и обезбеђује одговарајући доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 
8. да уграђује материјал и опрему који по квалитету одговарају техничким условима, прописаним стандардима квалитета и о томе достави одговарајуће доказе квалитета пре уградње на увид стручном надзору и да на дан примопредаје радове све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање записнички преда Наручиоцу;
9. обезбеди доказе о перформансама уграђених грађевинских производа у односу на њихове битне карактеристике, доказе о усаглашености уграђене опреме сагласно посебном пропису, исправе о усаглашености одређених делова објекта са основним захтевима за објекат, као и доказе о квалитету чија је обавеза прикупљања током извођења грађевинских и других радова за све изведене делове објекта и радове који се изводе утврђена законом, посебним прописом или техничком документацијом;
10. на погодан начин обезбеди, чува и заштити објекат, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје радова; 
11. управља грађевинским отпадом насталим током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом;
12. користи и/или складишти грађевински отпад током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом;
13. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту, суседним објектима, постојећим инсталацијама, саобраћајницама, јавним и приватним површинама;
14. да вишкове радова до 10% од уговорених количина радова изведе у оквиру уговореног рока;
15. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и да је спреман за њихову предају; 
16. учествује у примопредаји изведених радова и коначном обрачуну изведених радова;
17. отклони све недостатке по достављеном записнику Комисије за примопредају радова и коначни обрачун у остављеном року;
18. до напуштања простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;  
19. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;
20. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

Члан 18.
Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова.
Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Стручног надзора уз претходну сагласност Наручиоца, на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку отклони недостатке и пропусте.
Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини извештај. Извештај оверавају и потписују Извођач радова и стручни надзор. Извођач радова доставља извештај Наручиоцу уз привремену ситуацију.
У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебну накнаду за то.

Обавезе наручиоца
Члан 19.
Наручилац је дужан да:
1. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима;
1. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао;
1. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора;
1. поднесе пријаву радова надлежном органу најкасније 8 (осам) дана пре почетка извођења радова; 
1. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту;
1. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву;
1. редовно измирује обавезе према Извођачу радова у складу са Уговором;
1. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије;

Увођење извођача радова у посао
Члан 20.
	Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача радова, одговорних извођача радова и стручног надзора, након испуњења следећих услова:
· да је Наручилац предао Извођачу радова решења о именовању лица која врше стручни надзор;
· да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан приступ градилишту;
· да је Извођач радова предао Наручиоцу меницу за испуњење уговорних обавеза;
· да је Извођач радова предао Наручиоцу , динамички план извођења радова оверен и усвојен од стране стручног надзора;
· да је Извођач радова предао стручном надзору и Наручиоцу, решење о именовању одговорног извођача радова.
	О увођењу Извођача радова у посао води се записник који оверавају и потписују представници Наручиоца  и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор.
	Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику.
Наручилац ће благовремено писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у посао.

Уговорна казна
Члан 21.
Ако Извођач радова не изврши уговорене обавезе у уговореном року из члана 7. овог Уговора својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 3‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од укупно уговорене вредности.
Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију менице за испуњење уговорних обавеза, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.
Гарантни рок
Члан 22.
Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године (минимум 2 године) рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова.
За материјал и опрему које уграђује Извођач радова важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача.
Члан 23.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност.
Квалитет изведених радова
Члан 24.
Извођач радова је дужан да уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености.
За укупно уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима и мерама за ову врсту објеката у складу са техничком документацијом.
Извођач радова је обавезан да о свом трошку обезбеди сва потребна испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивање усаглашености која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.
Уколико Стручни надзор утврди да употребљени материјал не одговара техничким прописима и стандардима квалитета, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба.
Извођач је одговоран за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Стручни надзор има право да захтева од Извођача радова, а Извођач радова је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и овим Уговором. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Измене током трајања уговора
Члан 25.
Током трајања овог Уговора, у уговореном року за извођење радова, исти се може мењати сагласном вољом обе уговорне стране закључењем Анекса уговора без спровођења поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама у следећим случајевима:
1. Измена уговорених количина радова - вишкови и мањкови радова;
2. Измена у погледу набавке додатних радова који су постали неопходни, а који нису били укључени у овај Уговор сагласно члану 157. Закона о јавним набавкама;
3. Продужетак уговореног рока за извођење радова;
4. Измене услед непредвиђених околности које савестан наручилац није могао предвидети под условом да се не мења природа овог Уговора сагласно члану 158. Закона о јавним набавкама;
5. Промена уговорних страна сагласно члану 159. Закона о јавним набавкама; 
6. Замене подизвођача сагласно члану 161. Закона о јавним набавкама;
7. У другим оправданим ситуацијама под условом да се закључењем Анекса уговора не врши битна измена овог Уговора у смислу члана 154. Закона о јавним набавкама. 
Уговорна страна која уочи неки од наведених разлога за измену Уговора дужна је да о томе писмено обавести другу уговорну страну и стручни надзор. Стручни надзор је дужан да сачини писмено образложење о оправданости разлога за измену Уговора, уколико је за предметну измену надлежан, и да своје стручно мишљење достави уговорним странама.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора под условима прописаним чланом 156. Закона. Извођач радова и стручни надзор нису овлашћени да мењају овај Уговор, нити да доносе одлуке о било ком питању, које има за последицу измену овог Уговора, без претходне сагласности Наручиоца.
Наручилац није у обавези да плати испостављену ситуацију за радове који нису уговорени, односно који  су изведени супротно одредбама овог Уговора.
Вишкови и мањкови радова
Члан 26.
Уколико се током извођења радова, у уговореном року за извођење истих, укаже потреба за изменом овог Уговора из разлога наведеног у члану 25. став 1. тачка 1. Уговора, Извођач радова је дужан да благовремено, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока за извођење радова, достави Наручиоцу преко стручног надзора Захтев за измену Уговора и Преглед вишкова и мањкова радова по позицијама са количинама и уговореним јединичним ценама из Понуде.
Стручни надзор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема Захтева из претходног става овог члана провери истинитост, основаност и оправданост свих навода из истог, сачини писмено образложење за сваку исказану позицију и достави Наручиоцу стручно мишљење о основаности измене овог Уговора.
Уколико Наручилац прихвати мишљење стручног надзора, упутиће позив Извођачу радова за достављање Измене и допуне понуде ради измене Уговора закључењем Анекса уговора пре истека уговореног рока за извођење радова.
Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу меницу за испуњење уговорних обавеза из члана 14. овог Уговора.
Додатни радови
Члан 27.
Уколико се током извођења радова, у уговореном року за извођење истих, укаже потреба за изменом овог Уговора из разлога наведеног у члану 25. став 1. тачка 2. Уговора ради набавке додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у овај Уговор, Извођач радова је дужан да одмах по уоченој потреби за извођењем додатних радова, тј. пре извршења истих, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока за извођење радова, достави Наручиоцу преко стручног надзора Захтев за измену Уговора који мора да садржи:
1. Образложење за основаност и неопходност извођења додатних радова;
2. Предмер и предрачун додатних радова по позицијама са количинама и јединичним ценама са анализом јединичних цена. 
Стручни надзор је дужан да без одлагања, а најкасније  у року од  5 (пет) дана од дана пријема Захтева из претходног става овог члана провери истинитост, основаност, оправданост и неопходност свих навода из истог, сачини писмено образложење за сваку исказану позицију и достави Наручиоцу стручно мишљење о основаности измене овог Уговора.
Уколико Наручилац прихвати мишљење стручног надзора, упутиће позив Извођачу радова за достављање Понуде за додатне радове ради измене Уговора закључењем Анекса уговора пре истека уговореног рока за извођење радова.
Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу меницу за испуњење уговорних обавеза из члана 14. овог Уговора.
	Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави нови динамички план извођења радова у складу са закљученим Анексом уговора.
Изведени додатни радови без закљученог Анекса уговора су правно неважећи.
Члан 28.
Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних додатних радова и пре закључења Анекса уговора, уз претходну сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације.
Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова у складу са чланом 27. овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да хитни додатни радови не обухватају радове нужне за обезбеђење правилног тока радова и нормалног коришћења изграђеног објекта.  
Изведени хитни додатни радови без закљученог Анекса уговора су правно неважећи.
 
Примопредаја изведених радова
Члан 29.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац. 
Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова.
Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени приступити активностима за примопредају и коначни обрачун изведених радова.
Члан 30.
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају радова и коначни обрачун у две фазе:
I фаза - примопредаја свих изведених радова и документације у складу са важећим законом и релевантним подзаконским актима (техничка документација, грађевинска дозвола, грађевински дневник, грађевинска књига, динамички план, докази о квалитету уграђених материјала и опреме и остала документа од важности за период извођења радова). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји радови, који потписују сви чланови Комисије;
II фаза - израда коначног обрачуна за изведене радове на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије.
Уколико Комисија за примопредају радова у коначном обрачуну констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.
Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату менице за испуњење уговорних обавеза.
Раскид уговора
Члан 31.
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:
1. ако Извођач радова не започне извршење Уговора најкасније у року из члана 8. овог Уговора; 
1. ако Извођач радова својом кривицом касни са извршењем Уговора у односу на уговорену динамику више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
1. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом;
1. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;
1. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног надзора у оквиру његових овлашћења;
1. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада;
1. ако Извођач радова не достави меницу за испуњење уговорних обавеза.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира меницу за испуњење уговорних обавеза.
Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, у складу са одредбама овог Уговора.
Члан 32.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
Члан 33.
Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.


Члан 34.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

Промена података
Члан 35.
Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени података, односно промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке на основу којег је закључен овај Уговор, а која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописан начин.
Завршне одредбе
Члан 36.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити Привредни суд у Панчеву.
За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и подзаконских аката које регулишу област која чини предмет јавне набавке, као и важеће Посебне узансе о грађењу.
Члан 37.
Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

      
	За Извођача радова 
_________________


________________________
	
	За Наручиоца
Градска управа града Вршца
в.д.  Начелника
[bookmark: _GoBack]
________________________
Радоје Николић
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