# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| ОПИС УСЛУГЕ |  |
| --- | --- |
| Израда пројектне документације за санацију, адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта затвореног купатила и пројекта изградње депанданса Специјалне болнице Буковичка Бања |  |
| СВЕГА БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| Рок за извршење комплетне услуге (не дужи од 200 календаских дана) | дана |
| --- | --- |
| Рок важења понуде (минимум 60 дана) | дана |

Начин плаћања:

•	Авансно, у висини од ____% (не више од 30% вредности понуде без пдв-а) од укупне уговорене цене без пдв-а, што износи __________ динара без пдв-а, уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања издате у висини траженог аванса.

•	Урбанистички пројекат и Идејно решење (ИДР) – по привременим ситуацијама, у износу од 30% цене из обрасца структуре цене. Након добијања позитивног мишљења стручне контроле на Урбанистички пројекат и Идејно решење (ИДР), позиција се сматра извршеном 100%.

•	ПГД - по привременим ситуацијама, , у износу од 45% цене из обрасца структуре цене. Након добијања позитивног мишљења техничке контроле на Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД), позиција се сматра извршеном 100%.

•	ПЗИ - по  окончаној ситуацији у износу од 25% цене из обрасца структуре цене. Позиција се Након добијања позитивног мишљења МУП-а Сектора за ванредне ситуације на Пројекат за изводјење (ПЗИ), позиција се сматра извршеном 100%.

Плаћање привремених и окончаних ситуција или фактура/рачуна биће плаћено року од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012 , 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021 - др. Закон).

Аванс се одбија пропорционално вредности извршења од сваке привремене и окончане ситуације.