ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Подаци о наручиоцу

| р.бр | Назив наручиоца | Адреса наручиоца |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Инфраструктура железнице Србије“а.д. Претежна делатност: 5221-Услужне делатности у копненом саобраћају | Немањина 6, 11000 Београд |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са чланом 52. ЗЈН, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку

3. Предмет јавне набавке

Предмет ове јавне набавке је услуга - израда Идејног пројекта изградње новог станичног објекта са приступним тргом у железничкој станици Нови Београд коју чини:

1. Идејно решење

2. Идејни пројекат

3. Студија оправданости

4. Студија о процени утицаја на животну средину

– назив и ознака из општег речника набавке – ОРН 71320000 – услуге техничког пројектовања

4. Рок извршења услуге

Крајњи рок за завршетак посла је 12 месеци од дана потписивања Уговора, који подразумева:

1. израда Идејног решења 90 дана од дана потписивања Уговора

2. израда Идејног пројекта (са Студијама) 180 дана од прибављања Локацијских услова