ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Подаци о наручиоцу

| р.бр | Назив наручиоца | Адреса наручиоца |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Инфраструктура железнице Србије“а.д. Претежна делатност: 5221-Услужне делатности у копненом саобраћају | Немањина 6, 11000 Београд |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са чланом 52. ЗЈН, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови – Санација и адаптација станичних зграда .

Радове извести у свему према пројектној документацији која се налази у прилогу техничких спецификација.

– назив и ознака из општег речника набавке : 45000000 – грађевински радови

4. Рок извршења радова

Укупан рок за завршетак радова - 150 календарских дана, рачунајући од датума увођења извођача у посао на првој станици.

5. Начин и место пружања услуге

Радови се изводе на локацијама:

Земун, Земун Поље, Панчево – Главна, Овча, Панчевачки мост, Вуков споменик, Раковица и стајалишта Карађорђев парк, Тошин Бунар и Алтина.