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Република Србија- Град Чачак







	ОПШТИ ДЕО
 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 




1. НАРУЧИЛАЦ
Наручилац ( основни подаци ): 
Град Чачак 
Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак   
Матични број:  07183046		
ПИБ: 101296508
Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003
Интернет страница: www.cacak.org.rs




Врста наручиоца: Јавни наручилац - орган јединицие локалне самоуправе


2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 91/2019 ) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке



3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста предмета јавне набавке: 
Радови 



Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је - набавка  радова – Радови на реконструкцији објекта "Соколане" и адаптација у Музеј кошарке

Назив и ознака из општег речника набавке:
45212313 - Радови на изградњи музеја

Број јавне набавке:
404-1/0043-2023-II     




Коначна вредност радова из предмета овог уговора утврдиће се на основу стварно изведених количина радова по позицијама према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде Извођача која је саставни део уговора. 

Контрола квалитета извођења радова ће се спроводити преко надзорног органа.

Рок извођења радова: рок за извођење радова не може бити дужи од 210 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.  

Начин, рок и услови плаћања: обрачун изведених радова врши се на основу стварно изведених количина радова из предмета уговора, за које Извођач испоставља привремене/окончану ситуацију.

Плаћање се врши у року од 45 дана по испостављеним авансној, привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаним од стране стручног надзора
Ситуација се испоставља Наручиоцу и мора бити оверена од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу.   

По овери ситуације од стране надзорног органа и Наручиоца, Извођач је дужан да изврши регистрацију ситуације при централном регистру фактура.
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