ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Предмет поступка јавне набавке је: Набавка радова: Туристичко рекреативни парк Чукљеник на територији општине Лебане - I фаза инфраструктурног опремања, број 8ЈН /2022.

Предметне радове је неопходно извршити у свему према спецификацији Наручиоца из  конкурсне документације.

При извођењу предметних радова, Понуђач је дужан да се придржава прописа, стандарда и норматива који регулишу ову врсту радова, материјала и опреме који се користе приликом извођења радова.

Контрола квалитета извођења радова ће се спроводити преко надзорног органа који именује Наручилац.

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА РАДОВА:

Рок извођења радова неможе бити дужи од 50 (педест) дана рачунајући од дана увођења у посао.

У оквиру овог рока извођач је дужан да испоручи опрему, изведе све радове, изврши све друге обавезе утврђене спецификацијом – предмером.

ГАРАНТНИ РОК:

Гарантни рок за изведене радове: Гаранција на квалитет изведених радова неможе бити краћа од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова и састављања Записника о примопредаји.

Гарантни рок за уграђену опрему: За уграђени материјал и опрему гарантни рок се одређује у складу са гаранцијом,односно декларацијом произвођача.

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Предметни радови ће се обављати на територији општине Лебане.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправног документа који испоставља понуђач, а којим се потврђује да су наведени радови изведени (привремена и окончана ситуација). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Услучају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈЕ СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ

Понуђач је у обавези да достави оригинал Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у износу од 3%  од укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив у корист Општинске управе општине Лебане, Лебане, Цара Душана  бр. 116, ПИБ: 102878648, матични број 07226608, број рачуна: 840-777640-08.

Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у следећим случaјевима:

- у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде

- у случају да понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама

- у случају да понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци

- у случају да понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци односно:

а) ако изабрани понуђач у року од 7 (седам) дана  од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију  за добро извршење посла;

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:

Наручилац сматра да је за припрему прихватљиве понуде неопходно да се привредни субјекти упознају са локацијом на којој ће се изводити предметни радови.

Понуђачу се препоручује обавезан обилазак локације, да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.

Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  3 дана  пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javne_nabavke@lebane.org.rs, које  морају бити примљене  најкасније  3  дана пре истека рока за пријем понуда, након чега ће бити организован обилазак локације и увид у документацију у договору са особом задуженом за обилазак локације.

Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи Наручиоцу овлашћење у коме мора бити назначено да је представник понуђача овлашћен да изврши  обилазак локације.

Приликом обиласка локације, представник наручиоца ће на Обрасцу о обиласку локације, својим потписом уз овлашћење одговорног лица , оверити да је понуђач извршио обилазак локације и стекао увид у обавезе из предмета јавне набавке.

Понуђач Изјаву о обиласку локације, оверену и скенирану, доставља у понуди.