ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА , УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Предмет јавне набавке је јавна набавка радова на изградњи трга Стефана Првовенчаног.

Понуђач се обавезује да грађевинске радове заврши у року од 365 календарских дана од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-	авансни рачун у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испоствљење ситуације, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Лице за контакт:  Милан Антић  телефон   035/8150-922  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду мoгу да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

Обилазак локације није могућ два дана пре истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Милан Антић  телефон   035/8150-922  .

Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и  важи до 31.12.2024. године